ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА ЮБИЛЕЙНОГО

ОТ 11.11.2013 № 556

| Об утверждении Муниципальной программы «Дороги городского округа Юбилейный Московской области на период 2014–2016 гг.» |  |
| --- | --- |

# В соответствии со статьей 179, 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5, части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в соответствии с Государственной программой Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 656/35, распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 09.10.2002 № ОС-859-р «Об утверждении «Методических рекомендаций по разработке проекта содержания автомобильных дорог», Уставом городского округа Юбилейный Московской области, постановлением главы города Юбилейного от 31.07.2013 № 350 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ города Юбилейный Московской области», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Дороги городского округа Юбилейный Московской области на период 2014–2016 гг.». (Приложение)

2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Юбилейного.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации г.Юбилейного Косорукова Ю.Д.

Заместитель главы

Администрации г.Юбилейного –

начальник жилищного отдела						Ю.Ф. Демочка

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

главы города Юбилейного

от 11.11.2013 № 556

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Дороги городского округа Юбилейный

Московской области на период 2014–2016гг.»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Дороги городского округа Юбилейный Московской области на период 2014 – 2016 г.г.»

| Наименование муниципальной программы | Дороги городского округа Юбилейный Московской области на период 2014–2016 г.г. (далее – Программа) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог городского округа Юбилейный Московской области |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции дорог городского округа Юбилейный Московской области и дворовых территорий многоквартирных домов; создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города; совершенствование управления дорожным хозяйством города. |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | - администрация города Юбилейный; - организации, привлекаемые на конкурсной основе, независимо от форм собственности |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Юбилейный |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014–2016 |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | нет |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | всего | В том числе по каждому году реализации программы |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Средства бюджета городского округа Юбилейный Московской области – средства муниципального дорожного фонда | 68 674 | 10 775 | 26 354 | 31 545 |
| Другие источники | 11 983 | 11 983 | 0 | 0 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области - средства Дорожного фонда Московской области | 9 103 | 9 103 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Юбилейный Московской области – средства муниципального дорожного фонда | 68 674 | 10 775 | 26 354 | 31 545 |
| Внебюджетные средства | 2 880 | 2 880 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Выполнить ремонт 32650 м2 автомобильных дорог и тротуаров города, в том числе по годам: 2014 г. – 14461 м2, 2015 г. – 14904 м2, 2016 г. – 6196 м2 . Выполнить ремонт 5710 м2 дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе по годам: 2014 г. – 2530 м2, 2015 г. – 2400 м2, 2016 г. – 780 м2. |  |  |  |

1. Характеристика проблем в сфере дорожного хозяйства.

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие города Юбилейного Московской области и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог города на 01.01.2013 составляет 22,642 км (141737 кв. м).

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог города и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, автопавильонов, по ямочному ремонту покрытия дорог, по промывке, очистке ливневой канализации, дорожных знаков, ограждений, сигнальных столбиков, а также по замене, при необходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений.

Значительная степень износа более половины автомобильных дорог города сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог на территории города растущим потребностям в транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных потоков, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками дорожного движения.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по развитию автомобильных дорог Московской области и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства Московской области.

Для достижения намеченной цели предусмотрено решение следующих задач:

выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города в соответствии с выделенными средствами;

совершенствование управления дорожным хозяйством города, в том числе за счет осуществления контроля за качеством выполнения дорожных работ, освоение прогрессивных технологий и использование современных качественных материалов, обеспечения своевременной подготовки проектно-сметной документации.

Эффективность использования средств, выделяемых на дорожное хозяйство, в значительной степени определяется качеством и обоснованностью проведения дорожных работ.

2. Цели, задачи Муниципальной программы.

Цель Муниципальной Программы – развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог города.

Задачи Муниципальной Программы:

обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог города;

создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города.

Объемы финансирования Муниципальной Программы могут уточняться в соответствии с законами Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, о Дорожном фонде Московской области.

3. Способы решения проблемы.

Муниципальная Программа предусматривает ремонт существующего асфальтового покрытия, ремонт многих внутриквартальных территорий, т. е. асфальтирование дорог с восстановлением тротуаров и бортового камня, устройство стоянок для автотранспорта.

4. Потребность в финансовых ресурсах.

Предполагаемый объем финансирования по реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Дороги городского округа Юбилейный на 2014-2016 г.г.» составит 80 657 тысяч рублей за счет средств бюджета города, включая муниципальные целевые бюджетные фонды, и внебюджетные источники и средства эксплуатирующей организации, собранные от населения за предоставление жилищно-коммунальных услуг.

5. Оценка эффективности от реализации Муниципальной программы.

Выполнение муниципальной программы позволит выполнить ремонт 32650 м2 автомобильных дорог города и 5710 м2 дворовых территорий многоквартирных домов, создаст условия для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города, позволит совершенствование управления дорожным хозяйством города.

Приложение № 1

к Муниципальной программе «Дороги городского округа Юбилейный Московской области на период 2014–2016 гг.»

Перечень мероприятий

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Дороги городского округа Юбилейный Московской области на период 2014 - 2016 г.г.»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Объем выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Раздел 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт улиц города Юбилейный Московской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт улицы Пионерская (от ул. Пушкинской до ул. Маяковского) | Средства бюджета города Юбилейного Московской области – средства муниципального Дорожного фонда | 2015 | 3444 | - | 3444 | - | 2870 м2 |
| 2 | Ремонт улицы Военных строителей | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2014 | 234 | 234 | - | - | 1233 м2 |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 937 | 937 |  |  |  |
| 3 | Ремонт ул. А.И. Нестеренко | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2014 | 240 | 240 | - | - | 1200 м2 |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 960 | 960 |  |  |  |
| 4 | ул. Б. Комитетская | Внебюджетные источники | 2014 | 2880 | 2880 | - | - | 2400 м2 |
|  |  | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2014 | 304 | 304 | - | - | 1600 м2 |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1216 | 1216 |  |  |  |
| 5 | ул. А.И. Соколова | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2015 | 4494 | - | 4494 | - | 3745 м2 |
| 6 | ул. Пушкинская | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2014 | 624 | 624 | - | - | 2600 м2 |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2496 | 2496 |  |  |  |
| 7 | ул. Комитетская | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2014 | 391 | 391 | - | - | 2055 м2 |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1562 | 1562 |  |  |  |
| 8 | ул. Лесная | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2015-2016 | 2333 | - | 1800 | 533 | 1944 м2 |
| 9 | Институтский проезд | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2014 | 535 | 535 | - | - | 2056 м2 |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1932 | 1932 |  |  |  |
| 10 | ул. Ленинская | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2015 | 2315 | - | 2315 | - | 1781 м2 |
| 11 | ул. Маяковского | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2016 | 6957 | - | - | 6957 | 5352 м2 |
| 12 | Подъезд к д.5 по ул. Героев Курсантов | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2015 | 1080 | - | - | 1080 | 900 м2 |
| 13 | Подъезд к котельной (ГСК Виктория) | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2015 | 3042 | - | 3042 | - | 2340 м2 |
| 14 | от ул. Героев Курсантов, подъезд к в/ч КПП 2 | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2015 | 746 | - | 746 | - | 574 м2 |
|  | Итого по разделу: |  |  | 38722 | 14311 | 15841 | 8570 | 32650 м2 |
|  | Раздел 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт тротуаров города Юбилейный Московской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Тротуар по ул. Пушкинская. | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2014 | 744 | 744 | - | - | 990 м2 |
| 16 | Тротуар ул. Героев Курсантов | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2015 | 895 | - | 895 | - | 1194 м2 |
| 17 | Тротуар ул. Лесная | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2014 | 225 | 225 |  | - | 327 м2 |
| 18 | Тротуар ул. Б. Комитетская | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2016 | 380 | - | - | 380 | 400 м2 |
|  | Итого по разделу: |  |  | 2244 | 969 | 895 | 380 | 2911 м2 |
|  | Раздел 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам города Юбилейный, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 24 ул. Героев Курсантов | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2015 | 936 | - | 936 | - | 780 м2 |
| 20 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 26 ул. Героев Курсантов | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2016 | 980 | - | - | 980 | 780 м2 |
| 21 | Ремонт дворовой территории многоквартирного дома № 6 ул. Пионерская | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2014 | 1500 | 1500 | - | - | 1500 м2 |
| 22 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 25, 27 по ул. Большая Комитетская | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2015 | 1500 | - | 1500 | - | 1500 м2 |
| 23 | Ремонт проезда к многоквартирному дому № 17 по ул. Большая Комитетская | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2015 | 100 | - | 100 | - | 120 м2 |
| 24 | Ремонт дворовой территории многоквартирных домов № 11 ул. Пушкинская, д. 10 ул. Пионерская | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2014 | 978 | 978 | - | - | 1030 м2 |
|  | Итого по разделу: |  |  | 5994 | 2478 | 2536 | 980 | 5710 м2 |
|  | Раздел 4. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство новых тротуаров вдоль улиц г. Юбилейного, в.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ул. Лесная ( вдоль МДОУ «ЦРР-детский сад №1 «Журавушка» и д.25) | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2015 | 332 | - | 332 | - | 350 м2 |
|  | Итого по разделу: |  |  | 332 | 0 | 332 | 0 | 350 м2 |
|  | Раздел 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство ливневой канализации г.Юбилейный Московской области, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Проектные работы | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2015-2016 | 16000 | - | 1000 | 15000 | 22 км |
|  | Итого по разделу: |  |  | 16000 | 0 | 1000 | 15000 | 22 км. |
| 27 | Раздел 6. | Средства бюджета города Юбилейного Московской области - средства муниципального Дорожного фонда | 2014-2016 | 17365 | 5000 | 5750 | 6615 | 141737 м2 |
|  | Содержание объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу: |  |  | 17365 | 5000 | 5750 | 6615 | 141737 м2 |
|  | Всего на ремонтные и строительные работы работы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 47292 | 17758 | 19604 | 9930 | 41621 м2 |
|  | Всего на проектные работы: |  |  | 16000 | 0 | 1000 | 15000 | 22 км |
|  | Всего на содержание дорог: |  |  | 17365 | 5000 | 5750 | 6615 | 141737 м2 |
|  | ВСЕГО |  |  | 80657 | 22758 | 26354 | 31545 |  |

Приложение № 2

к Муниципальной программе «Дороги городского округа Юбилейный Московской области на период 2014–2016 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ

Подлежащих обслуживанию и содержанию.

1. Дорожное покрытие

| № п/п | Наименование улицы, дороги | Протяженность, км | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Заводская | 0,274 | 822 |
| 2 | Ленинский проезд | 0,272 | 816 |
| 3 | улица Военных строителей | 0,529 | 2802 |
| 4 | улица Лесная | 0,982 | 5834 |
| 5 | улица Героев Курсантов | 0,909 | 5454 |
| 6 | улица К.Д. Трофимова | 0,834 | 5068 |
| 7 | подъезд к ГСК «Липа» | 0,440 | 1584 |
| 8 | подъезд к котельной (ГСК «Виктория») | 0,757 | 4680 |
| 9 | Гаражный тупик | 0,477 | 4477 |
| 10 | улица Большая Комитетская | 1,512 | 10810 |
| 11 | Институтский проезд | 0,285 | 1710 |
| 12 | улица Пионерская | 1,134 | 8610 |
| 13 | улица Маяковского | 0,851 | 6252 |
| 14 | улица Комитетская | 0,918 | 6167 |
| 15 | улица Ленинская | 0,740 | 3563 |
| 16 | улица А.И. Соколова | 0,530 | 3745 |
| 17 | улица Малая Комитетская | 0,720 | 4745 |
| 18 | Школьный проезд | 0,303 | 2119 |
| 19 | улица Парковая | 0,363 | 1844 |
| 20 | улица Пушкинская | 1,055 | 9055 |
| 21 | улица А.И. Нестеренко | 1,038 | 8833 |
| 22 | улица А.И. Тихомировой | 0,309 | 1698 |
| 23 | улица М.М. Глинкина | 0,301 | 1894 |
| 24 | улица И.Д. Папанина | 0,267 | 1795 |
|  | Дороги по городским улицам всего | 15,800 | 104377 |

Внутриквартальные дороги:

| 1 | проезд от д. 5 по ул. Героев Курсантов до общежития д. 15 | 0,380 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | проезд ул. А.И. Нестеренко у д/с «Рябинка» к скверу | 0,365 | 1595 |
| 3 | подъезд от ул. А.И. Нестеренко к почте | 0,128 | 837 |
| 4 | проезд от ул. А.И. Нестеренко к д.4 | 0,059 | 426 |
| 5 | подъезд от ул. К.Д. Трофимова до ул. Героев Курсантов | 0,170 | 692 |
| 6 | подъезд к магазину от ул. А.И.Соколова | 0,060 | 837 |
| 7 | подъезд к д/с «Тополек» | 0,153 | 960 |
| 8 | проезд от ул. Пушкинская д.3 до ЦТП | 0,175 | 962,5 |
| 9 | Подъезд от ул. К.Д. Трофимова к водозаборному узлу | 0,029 | 72,5 |
| 10 | ул. М.К. Тихонравова - ул. Большая Комитетская - Школьный проезд | 0,080 | 280 |
| 11 | проезд от ул. Парковая до ул. Пионерская | 0,270 | 2240 |
| 12 | проезд ул. А.И.Соколова-ул. Пионерская (рынок) | 0,380 | 3055 |
| 13 | проезд от ул. Пионерская до ул. Большая Комитетская | 0,388 | 1557 |
| 14 | Ул.Б.Комитетская – ул.А.И.Нестеренко –по скверу | 0,599 | 1797 |
| 15 | проезд от ул. Маяковского к д.4 по ул. И.Д. Папанина | 0,240 | 1096 |
| 16 | подъезд к спортивному комплексу | 0,542 | 2206 |
| 17 | от ул. Героев Курсантов, подъезд к в/ч КПП 2 | 0,110 | 574 |
| 18 | подъезд к столовой от Институтского проезда | 0,03 | 346 |
| 19 | подъезд к д.5 по ул. Героев Курсантов | 0,180 | 900 |
| 20 | подъезд к дому офицеров | 0,368 | 1472 |
| 21 | подъезд к магазину «МАРиК» от Институтского проезда | 0,081 | 733 |
| 22 | подъезд к поликлинике от ул. Лесная | 0,159 | 1030 |
| 23 | ул. Лесная - Гимназия № 5 | 0,175 | 924 |
| 24 | подъезд к д. № 7 по ул. Малая Комитетской от ул. Большая Комитетской | 0,195 | 1342 |
| 25 | подъезд от ул. Большая Комитетская к д.27 | 0,054 | 385 |
| 26 | проезд от ул. Большая Комитетская к д.19 по ул. Пушкинская | 0,291 | 1926 |
| 27 | проезд от ул. М.К. Тихонравова к детсаду «Журавушка» до ул. Пионерская перед МБДОУ № 1 | 0,355 | 2170 |
| 28 | проезд от ул. М.К. Тихонравова до ул. Большая Комитетской | 0,180 | 1060 |
| 29 | проезд от ул. Большая Комитетская до ул. Малая Комитетская (между д. 10 - д. 12) | 0,110 | 613 |
| 30 | проезд от ул. Большая Комитетская до ул. Маяковского | 0,172 | 1075 |
| 31 | проезд от ул. Пионерская до ул. Ленинская | 0,219 | 1410 |
| 32 | ул. Пушкинская – ЦТП № 6 | 0,060 | 484 |
| 33 | проезд ул. Лесная - дом № 7 | 0,085 | 298 |
|  | Внутриквартальные дороги: | 6,842 | 37360 |
|  | Итого: | 22,642 | 141737 |

2. Автобусные остановки

| № п/п | Наименование остановок | Площадь уборки, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остановка «ул. Комитетская» (2-й мкр-н) | 10 |
| 2 | Остановка «Рынок «Болшево» (2-й мкр-н) | 10 |
| 3 | Остановка «Поликлиника» (3-й мкр-н) | 10 |
| 4 | Остановка «Сквер» (3-й мкр-н) | 10 |
| 5 | Остановка «ул. Героев Курсантов» (1-й мкр-н) | 10 |
|  | Итого | 50 |

3. Ливневая канализация

Открытые участки ливневой канализации – 905 п. м