Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение № 1

к подпрограмме «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности

в жилищно-коммунальном хозяйстве»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в жилищно-коммунальном хозяйстве» муниципальной**

**программы городского округа Королёв Московской области на 2017 – 2021 годы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)\*\* | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам \* (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности | | Итого | 0,0 | 250 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация г.о. Королев |  |
| Средства бюджета городского округа\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные источники | 50,0 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | Средства бюджета городского округа\* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация г.о. Королев |  |
| Внебюджетные источники | 50,0 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1  Проведение мониторинга исполнения требований федерального законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа\* | Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Королев Московской области на основную деятельность Управления ЖКХ | | | | | | | Администрация г.о. Королев |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.2 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа\* | Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Королев Московской области на основную деятельность Управления ЖКХ | | | | | | | Администрация г.о. Королев |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3 Обучение специалистов ответственных за энергосбережение по образовательным программам в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 50,0 | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация г.о. Королев |  |
| 2 | Задача 2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | | Итого | 35745,4 | 183019,9 | 36046,3 | 36743,4 | 36743,4 | 36743,4 | 36743,4 | Администрация г.о. Королев |  |
| Средства бюджета городского округа\* | 1370,3 | 4519,9 | 346,3 | 1043,4 | 1043,4 | 1043,4 | 1043,4 |
| Внебюджетные источники | 34375,1 | 178500 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1  Снижение удельных расходов энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа\* | 1370,3 | 4519,9 | 346,3 | 1043,4 | 1043,4 | 1043,4 | 1043,4 | Администрация г.о. Королев Управляющие компании, Ресурсоснабжающие организации |  |
| Внебюджетные источники | 34375,1 | 178500 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 | 35700 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1.1 Установка общедомовых приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, в многоквартирных домах. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа\* | 326,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация г.о. Королев, Ресурсоснабжающие организации |  |
| Внебюджетные источники | 34375,1 | 175000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 |
| 2.1.2 | Мероприятие 1.2  Установка индивидуальных приборов учёта потребляемых энергетических ресурсов в помещениях муниципального жилищного фонда. | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа\* | 1043,4 | 4519,9 | 346,3 | 1043,4 | 1043,4 | 1043,4 | 1043,4 | Управление ЖКХ, Управляющие компании  Ресурсоснабжающие организации |  |
|
| 2.1.3 | Мероприятие 1.3  Установка энергоэффективных (светодиодных) светильников в местах общего пользования многоквартирных домов | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 0 | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Администрация г.о. Королев, Управляющие компании |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 1.4  Установка интеллектуальных систем управления освещением в местах общего пользования многоквартирных домов | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 0 | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Администрация г.о. Королев Управляющие компании |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 1.5  Проведение организационных мероприятий с лицами ответственными за содержание многоквартирных домов, по предоставлению деклараций в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» с целью установления класса энергетической эффективности многоквартирных домов | 2017-2021 | Реализуется без привлечения финансовых ресурсов в пределах средств, предусмотренных бюджетом городского округа Королев Московской области на основную деятельность Управления ЖКХ | | | | | | | | Администрация г.о. Королев |  |
| 3 | Задача 3 Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | | Итого | 29000,0 | 145000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | Администрация г.о. Королев, Ресурсоснабжающие организации |  |
| Внебюджетные источники | 29000,0 | 145000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 |
| 3.1 | Основное мероприятие 1  Снижение удельных расходов энергетических ресурсов в системе коммунального хозяйства | | Итого | 29000,0 | 145000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | Администрация г.о. Королев, Ресурсоснабжающие организации |  |
| Внебюджетные источники | 29000,0 | 145000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 | 29000,0 |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 Установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации и реконструкции котельных и центральных тепловых пунктов. | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 2500,0 | 12500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | Администрация г.о. Королев, Ресурсоснабжающие организации |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 Замена изношенных тепловых сетей современными трубопроводами | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 9500,0 | 47500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | Администрация г.о. Королев, Ресурсоснабжающие организации |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3 Установка частотных регулируемых приводов устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения. | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 7500,0 | 37500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | Администрация г.о. Королев, Ресурсоснабжающие организации |  |
| 3.1.4 | Мероприятие 1.4 Установка, замена, и реконструкция стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения. | 2017-2021 | Внебюджетные источники | 9500,0 | 47500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | 9500,0 | Администрация г.о. Королев, Ресурсоснабжающие организации |  |

\* Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

\*\* Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации мероприятий программы ».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_