АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» января 2017 г. № 60-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации городского

округа Королев Московской области от 26 декабря 2016 года № 2005-ПА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03.09.2013 № 1690 (с изменениями от 01.09.2014 № 1582, 03.03.2016 № 166-ПА), руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области, в связи с допущенной технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации городского округа Королев Московской области от 26 декабря 2016 года № 2005-ПА «О внесении изменений в муниципальную программу города Королёва Московской области на 2015-2019 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства», (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Внести изменения в Приложение 4 к Постановлению, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить их на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области (И.А. Конышев) обеспечить выполнение пункта 2 настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Администрации городского округа О.А. Даниленко.

Руководитель

Администрации городского округа                                                                          Ю.А. Копцик

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от 31.01.2017 № 60-ПА

# «

# Приложение № 1

к подпрограмме № 1 «Содержание и

развитие жилищного хозяйства»

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание и развитие жилищного хозяйства»

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области на 2015-2019 годы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы муниципальной программы | Сроки исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб) | Всего, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1 Обеспечение устранения физического износа общего имущества многоквартирных домов и приведение жилищного фонда городского округа в надлежащее состояние | 2015-2019 | Средства бюджета городского округа Королёв | - | 229008,4 | 43254,60 | 50449,2 | 57398,8 | 57398,8 | 20507,00 | Упр. ЖКХ, Упр архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | Внебюджетные Источники | - | 2663318,69 | 395011,58 | 454263,32 | 522402,81 | 600763,25 | 690877,73 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: Устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов и приведение жилищного фонда в надлежащее состояние | 2015-2019 | Средства бюджета городского округа Королёв | - | 229008,4 | 43254,60 | 50449,2 | 57398,8 | 57398,8 | 20507,00 | Упр архитектуры и градостроительства |  |
|  |  |  | Внебюджетные Источники | - | 2663318,69 | 395011,58 | 454263,32 | 522402,81 | 600763,25 | 690877,73 |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Проведение капитального ремонта кровель многоквартирных домов | 2015-2019 | Внебюджетные Источники |  | 304816,04 | 45208,96 | 51990,30 | 59788,85 | 68757,18 | 79070,75 | Упр архитектуры и градостроительства |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов | 2015-2019 | Внебюджетные Источники | - | 56035,65 | 8310,96 | 9557,60 | 10991,24 | 12639,93 | 14535,92 | Упр архитектуры и градостроительства |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирных домов | 2015-2019 | Внебюджетные Источники | - | 104558,14 | 15507,60 | 17833,74 | 20508,80 | 23585,12 | 27122,88 | Упр архитектуры и градостроительства |  |
| 4 | Мероприятие 1.4. Капитальный ремонт системы канализации многоквартирных домов | 2015-2019 | Внебюджетные Источники | - | 39688,58 | 5886,43 | 6769,40 | 7784,81 | 8952,53 | 10295,41 | Упр архитектуры и градостроительства |  |
| 5 | Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт системы центрального отопления многоквартирных домов | 2015-2019 | Внебюджетные Источники | - | 290681,33 | 43112,56 | 49579,45 | 57016,36 | 65568,82 | 75404,14 | Упр архитектуры и градостроительства |  |
| 6 | Мероприятие 1.6. Капитальный ремонт системы ГВС в многоквартирных домах | 2015-2019 | Внебюджетные Источники | - | 95839,45 | 14214,48 | 16346,65 | 18798,65 | 21618,45 | 24861,22 | Упр архитектуры и градостроительства |  |
| 7 | Мероприятие 1.7. Капитальный ремонт системы ХВС в многоквартирных домах зимнему периоду | 2015-2019 | Внебюджетные Источники | - | 231253,24 | 34298,45 | 39443,22 | 45359,70 | 52163,66 | 59988,21 | Упр архитектуры и градостроительства |  |
| 8 | Мероприятие 1.8. Капитальный ремонт лифтового оборудования в многоквартирных домах | 2015-2019 | Внебюджетные Источники | - | 1526869,81 | 226458,54 | 260427,32 | 299491,42 | 344415,13 | 396077,40 | Упр архитектуры и градостроительства |  |
| 9 | Мероприятие 1.9. Замена системы внутреннего газопровода в многоквартирных домах | 2015-2019 | Внебюджетные Источники | - | 13576,45 | 2013,60 | 2315,64 | 2662,98 | 3062,43 | 3521,80 | Упр архитектуры и градостроительства |  |
| 10 | Мероприятие 1.10. Замена газовых плит, отработавших нормативный срок службы в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 2015-2019 | Средства бюджета городского округа Королёв | - | 16938,50 | 0 | 2739,9 | 7099,3 | 7099,3 | 0 | Упр. ЖКХ |  |
| 11 | Мероприятие 1.11. Замена газовых водонагревателей, отработавших нормативный срок службы в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности | 2015-2019 | Средства бюджета городского округа Королёв | - | 7111,60 | 0 | 1150,2 | 2980,7 | 2980,7 | 0 | Упр. ЖКХ |  |
| 12 | Мероприятие 1.12. Техническое обследование внутриквартирного газового оборудования | 2015-2019 | Средства бюджета городского округа Королёв | - | 3778,70 | 0 | 753,1 | 1512,8 | 1512,8 | 0 | Упр. ЖКХ |  |
| 13 | Мероприятие 1.13. Взнос на капитальный ремонт за помещения, которые находятся в муниципальной собственности | 2015-2019 | Средства бюджета городского округа Королёв | - | 201179,6 | 43254,60 | 45806,0 | 45806,0 | 45806,0 | 20507,00 | Упр архитектуры и градостроительства |  |

__________

».