АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» декабря 2017 г. № 1419-ПА

Об утверждении муниципальной программы городского

округа Королёв Московской области на 2018-2022 годы

«Цифровой городской округ Королёв»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Королёв Московской области утвержденным постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 21.11.2017 № 1302-ПА, с Перечнем муниципальных программ городского округа Королёв Московской области, реализация которых планируется с 2018 года, утвержденным постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 15.11.2017 № 1268-ПА, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Королёв Московской области на 2018-2022 годы «Цифровой городской округ Королёв» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном городском печатном средстве массовой информации и разместить их на официальном сайте Администрации городского округа Королёв Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

4. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций Администрации городского округа Королёв Московской области обеспечить выполнение пункта 3 настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации городского округа Королёв Московской области 
И.В. Трифонова.

Руководитель

Администрации городского округа                                                                          Ю.А. Копцик

УТВЕРЖЕНА

постановлением Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от 06.12.2017 № 1419-ПА

Муниципальная программа городского округа

Королёв Московской области

«Цифровой городской округ Королёв»

на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

обозначений и сокращений

| Обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ед. | единица |
| тыс. | тысяча |
| чел. | человек |
| шт. | штук |
| % | процент |
| руб. | рубли |
| Указ 601 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» |
| ОГВ | Органы государственной власти |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления городского округа Королёв Московской области |
| Программа | Муниципальная программа |
| Подпрограмма | Муниципальная подпрограмма |
| ст. | статья |
| МФЦ | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг |
| ИКТ | Информационно-коммуникационные технологии |
| ИС | Информационные системы |
| 44-ФЗ | Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| АПК | Аппаратно-программный комплекс |
| ПО | Программное обеспечение |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| Порядок | Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Королёв Московской области утвержденным постановлением Администрации городского округа Королёв Московской области от 21.11.2017г № 1302-ПА |

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Цифровой городской округ Королёв»

на срок 2018 – 2022 г.г.

| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя Администрации городского округа Королёв – Трифонов И.В. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Королёв и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и развития цифровой экономики |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета городского округа | 498 821,6 | 100 843,0 | 99 158,2 | 99 606,8 | 99 606,8 | 99 606,8 |
| Средства бюджета Московской области * | 6 145,0 | 6 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 13000,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 517 966,6 | 109 588,0 | 101 758,2 | 102 206,8 | 102 206,8 | 102 206,8 |

*объём средств финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году

______________

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,

инерционный прогноз ее развития, описание цели

муниципальной программы

1.1. Общая характеристика в сфере развития цифровой экономики

городского округа Королёв

Современная ситуация в сфере муниципального управления в Российской Федерации характеризуется реализацией основных мер государственной политики Российской Федерации по созданию необходимых условий для развития цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, повышения качества жизни граждан.

В городском округе Королёв в настоящее время урегулировано большинство вопросов, возникающих в рамках использования информационно-телекоммуникационных технологий в различных сферах деятельности.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть «Интернет» и представлены там на своих сайтах в соответствии с государственными требованиями.

По приоритетным направлениям сформированы определенные основы для повышения эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг:

- ведется работа по оптимизации (реинжинирингу) наиболее востребованных и массовых услуг, организации их предоставления по принципу «одного окна» в электронном виде;

- сформировано МФЦ, доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна». Доля граждан, имеющих доступ к услугам МФЦ, составляет 100 процентов;

Также в городском округе Королёв ведется работа, направленная на применение информационных и коммуникационных технологий:

Применение современных информационных технологий в органах местного самоуправления, деятельность которых сопряжена с необходимостью обработки и анализа большого объема разнородной информации, сегодня особенно актуально. Необходимо внедрение в процессы муниципального управления современных методов управления на основе информационных технологий; формирования и использования современных информационных систем и ресурсов.

На 100 процентов удовлетворены заявленные потребности в вычислительной технике и лицензионном программном обеспечении в объеме выделяемого на эти цели государственного финансирования и определены планы по модернизации компьютерного парка.

Создан и развивается сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с деятельностью этих органов.

Продолжено формирование необходимой ИКТ инфраструктуры для использования государственных ИС.

Сформирована и развивается платформа для предоставления государственных и муниципальных услуг населению в электронной форме и для размещения системы информационно-справочной поддержки населения.

1.2. Основные проблемы в сфере муниципального управления

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровых технологий и муниципального управления остается комплекс нерешенных проблем.

Нерешенными в полной мере в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг являются следующие проблемы:

необходима оптимизация государственных и муниципальных услуг городского округа Королёв Московской области, актуализация сведений о них в информационных системах Московской области;

уровень развития информационно – телекоммуникационной среды не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам;

Необходимо продолжить работы по оптимизации государственных услуг и муниципальных услуг.

Отсутствует единая техническая политика по применению ИКТ для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса.

В связи с тем, что эффективное развитие рынков и отраслей (сфер деятельности) в цифровой экономике возможно только при наличии развитых платформ, технологий, институциональной и инфраструктурной сред, необходимо сфокусироваться на двух базовых направлениях, определяя цели и задачи развития:

- ключевые институты, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики (нормативное регулирование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов);

- основные инфраструктурные элементы цифровой экономики (информационная инфраструктура, информационная безопасность).

При этом каждое из направлений развития цифровой среды и ключевых институтов учитывает поддержку развития как уже существующих условий для возникновения прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и технологий, так и создание условий для возникновения новых платформ и технологий.

1.3. Инерционный прогноз развития цифровой экономики

городского округа Королёв

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы муниципального управления и внедрения цифровых технологий городского округа Королёв.

Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям государственного управления с использованием ключевых характеризующих показателей и коэффициентов изменения их значений, определенных на основе сложившейся динамики за последние три года. В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели Указа 601, характеризующие систему муниципального управления.

1.4. Описание цели муниципальной программы и подпрограммы

Цель муниципальной программы «Цифровой городской округ Королёв» – повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в городском округе Королёв и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и развития цифровой экономики.

Для достижения цели муниципальной программы планируется решение проблем социально-экономического развития городского округа Королёв посредством реализации подпрограмм.

В результате реализации подпрограмм достигаются следующие конечные результаты:

совершенствование системы муниципального управления городского округа Королёв;

снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Королёв;

внедрение в деятельность городского округа Королёв эффективных информационных технологий и современных методов управления;

создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих эффективное взаимодействие городского округа Королёв с населением и организациями.

Достижение цели муниципальной программы «Цифровой городской округ Королёв» на 2018-2022 годы осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по основным мероприятиям, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации цифровой

экономики в городском округе Королёв с учетом реализации

муниципальной программы, включая возможные варианты решения

проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе

различных вариантов решения проблемы

2.1. Прогноз развития инструментов цифровой экономики в городском

округе Королёв с учетом реализации муниципальной программы,

возможные варианты решения проблем

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере муниципального управления Московской области, в целом в сфере муниципального управления происходят процессы, которые требуют принятия соответствующих мер. Среди них:

развитие сетей связи, которые обеспечивают потребности экономики по сбору и передаче данных, с учетом технических требований, предъявляемых цифровыми технологиями;

развитие системы центров обработки данных, которая обеспечивает предоставление государству доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг по хранению и обработке данных.

внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей.

Развитию цифрового городского округа Королёв сегодня препятствуют определенные риски, прежде всего:

сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения доверия граждан к цифровой среде;

риски, связанные с тенденциями к построению сложных иерархических информационно-телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии связи.

Программный сценарий развития сферы муниципального управления отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, по совершенствованию системы муниципального управления и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

Реализация программных мероприятий по целям в период с 2018 по 2022 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городскому округу Королёв выйти на целевые параметры развития и решение задач в сфере государственного управления в условиях цифровой экономики.

При программно-целевом сценарии развития сферы государственного управления к 2022 году в городском округе Королёв будут получены следующие значения целевых показателей:

- увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме – не менее 80 процентов;

- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, - не менее 100 процентов;

- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, - не менее 95 процентов;

- среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг – не более 10,5 минут

2.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих

при выборе вариантов решения проблем

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере муниципального управления к 2022 году по двум сценариям – инерционному и программно-целевому – является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач с сфере муниципального управления на перспективу до 2022 года программно-целевого сценария, что позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам целей подпрограммы по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации государственной программы:

недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2022 году;

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствии изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Московской области или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках государственной программы ИКТ, информационных систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости ИС.

Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых ИКТ, в программу включены мероприятия централизованного обеспечения ИКТ ресурсами и системами с участием Мингосуправления Московской области в качестве уполномоченного органа по осуществлению закупок соответствующих ИТ-ресурсов и ИС для ЦИОГВ Московской области.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению ИС, привлечения квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений в ключе требований к ИС.

3. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации двух подпрограмм.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (Подпрограмма 1). Направлена на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг путем совершенствования нормативных правовых актов Московской области и распорядительных актов ЦИОГВ Московской области, развития системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе сети МФЦ.

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики» (Подпрограмма 2). Направлена на повышение эффективности деятельности ОГВ Московской области и доступности государственных услуг для физических и юридических лиц на территории Московской области, рост доступности и качества предоставляемых медицинских и образовательных услуг на территории Московской области. Создание инфраструктуры экосистемы цифровой экономики во всех сферах социально-экономической деятельности.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием

необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на

достижение целевых показателей, предусмотренных в указах Президента

Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)

Для достижения заявленных целей в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм.

Каждая из подпрограмм муниципальной программы имеет собственную систему целевых ориентиров, согласующихся с целями муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями, реализуемых в рамках соответствующих основных мероприятий.

Мероприятия подпрограмм муниципальной Программы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и представлены в Приложении №1 «Перечень мероприятий подпрограммы» к подпрограммам. Основные мероприятия необходимы для достижения поставленных в Программе целей.

Мероприятия подпрограмм муниципальной Программы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и представлены в Приложении №1 «перечень мероприятий подпрограммы» к подпрограммам. Основные мероприятия необходимы для достижения поставленных в Программе целей.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к программе «Цифровой городской округ Королёв».

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы представлены в Приложении 2 к программе «Цифровой городской округ Королёв».

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

с муниципальным заказчиком подпрограммы

Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв является муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе муниципальной программы, а также с ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:

планирование реализации муниципальной программы в рамках поставленных целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;

мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;

осуществление анализа и оценки, фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в ее составе, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком;

контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и подпрограмм в ее составе;

внесение в установленном Порядке предложений о корректировке параметров муниципальной программ;

информационное сопровождение реализации муниципальной программ.

Получателями средств городского бюджета являются исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограммы в составе муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.

Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятия муниципальной программы (подпрограммы)

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы), формирует в подсистеме ГАСУ МО отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по формам:

- оперативный отчет ежеквартально - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

- годовой – до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Отчеты формируются по форме в соответствии с Порядком.

Приложение № 1

к муниципальной программе

городского округа Королёв

Московской области «Цифровой

городской округ Королёв»

Планируемые результаты реализации муниципальной

программы «Цифровой городской округ Королёв»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | указ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 1.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | указ | процент | 94 | 94,2 | 94,4 | 94,6 | 94,8 | 95 | 1 |
| 1.3 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной услуги), связанной со сферой предпринимательской деятельности | указ | единица | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 1.4 | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | указ | минута | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 | 10,5 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2 Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2.2 | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 2.3 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |  | процент | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 3 |
| 2.4 | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 2.5 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 2.6 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи |  | процент | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| 2.7 | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | указной | процент | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4 |
| 2.8 | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |  | процент | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 4 |
| 2.9 | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| 2.10 | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| 2.11 | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |  | процент | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 4 |
| 2.12 | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | субсидия | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |
| 2.13 | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | субсидия | единица | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 5 |
| 2.14 | Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи |  | процент | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 |
| 2.15 | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | обращение Губернатора Московской области | процент | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 7 |
| 2.16 | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с |  | процент | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 |

________________

Приложение № 2

к муниципальной программе городского

округа Королёв Московской области

«Цифровой городской округ Королёв»

МЕТОДИКА

расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Цифровой городской округ Королёв»

| №№ п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Источник данных | Методика расчета значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Процент | В соответствии с госпрограммой | Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138). Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 99,9% Статистические источники – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской Федерации « Мониторинг развития системы МФЦ». Периодичность предоставления - ежегодно. |
| 1.2 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Процент | В соответствии с госпрограммой | Значение показателя определяется на основе данных социологических опросов заявителей Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 94% Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно. |
| 1.3 | Среднее число обращений представителей бизнес – сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Единицы | В соответствии с госпрограммой | Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество опрошенных респондентов. Единица измерения – единица. Значение базового показателя – 1,5 ед Статистические источники – результаты социологических исследований мнения представителей бизнес-сообщества по каждой услуге,связанной со сферой предпринимательской деятельности. Периодичность представления –ежегодно. |
| 1.4 | Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг | Минуты | В соответствии с госпрограммой | Значение показателя определяется по формуле: Т=SUMni=0(Ti)/n Т- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг; Тi – время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг по каждому случаю обращения; n – общее количество обращений заявителей в МФЦ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг. Единица измерения – минута. Значение базового показателя – 13 мин Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно. |
| 2. | Подпрограмма 2 Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики |  |  |  |
| 2.1 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39; R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39; К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39, или уже обеспеченных таким оборудованием |
| 2.2 | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n - доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме; R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме; K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области |
| 2.3 | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; R - количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; K - общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации |
| 2.4 | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области |
| 2.5 | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи |
| 2.6 | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи; R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи; К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения |
| 2.7 | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; К – численность населения муниципального образования Московской области |
| 2.8 | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности; R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности; K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |
| 2.9 | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n – Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов; R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов; K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур. |
| 3.0 | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества; R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества; K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений |
| 3.1 | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; R – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; K – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |
| 3.2. | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с; R – количество муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с; K – общее количество муниципальных учреждений общего образования муниципального образования Московской области |
| 3.3. | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | единиц | Расчетный | n=RK×100% где: n – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области; R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет); K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |
| 3.4 | Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n – доля положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи; R – количество выданных разрешений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи в муниципальном образовании Московской области; K – количество заявлений, полученных муниципальным образованием Московской области в рамках государственной/муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» |
| 3.5 | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области |
| 3.6 | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | Процент | Расчетный | n=RK×100% где: n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с; R – количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с; K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области |

___________

Муниципальная программа

городского округа Королёв Московской области

«Цифровой городской округ Королёв»

на 2018-2022 годы

Подпрограмма 1

на 2018-2022 годы

«Снижение административных барьеров, повышение качества

и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,

в том числе на базе многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального

центра предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | МБУ «МФЦ города Королёва» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | Итого |
|  | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрация городского округа Королёв Московской области | Всего: в том числе: | 100 346,8 | 92 517,0 | 92 965,6 | 92 965,6 | 92 965,6 | 471 760,6 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 91 601,8 | 89 917,0 | 90 365,6 | 90 365,6 | 90 365,6 | 45 2615,6 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области * | 6145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6145,0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 13000,0 |

*объём средств финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни населения.

Одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам государственной власти и на предпринимательский климат в территориях являются недостатки в государственном и муниципальном управлении.

Ключевыми направлениями по созданию благоприятных условий для проживания и развития экономической деятельности является снижение административных барьеров, оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» обеспечивает снижение издержек заявителей при взаимодействии с органами государственной власти и с органами местного самоуправления.

Принцип «одного окна» реализуется МФЦ путем организации взаимодействия с органами, предоставляющими государственные или муниципальные услуги, без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии.

На базе МФЦ предоставляются 357 услуг, в том числе:

- 74 государственных услуг федеральных органов власти;

- 204 государственные услуги региональных органов власти;

- 79 муниципальных услуг.

Количество услуг имеет тенденцию постоянного роста за счет предоставления государственных услуг региональных органов власти и муниципальных услуг.

Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и муниципальных услуг являются:

необходимость обращения для получения одной государственной или муниципальной услуги в множество органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления, а также личное представление соответствующих документов;

сложность заполнения официальных бланков и форм документов;

отсутствие полноценной возможности получения консультации или справочной информации в исполнительном органе государственной власти Московской области или органе местного самоуправления муниципального образования Московской области, предоставляющем государственную или муниципальную услугу;

При этом основные массовые общественно значимые услуги, как правило, носят межведомственный и межуровневый характер, что ограничивает предоставление отдельно взятой услуги только в рамках конкретного ведомства без оптимизации работы других ведомств, включенных в эту работу.

Для решения перечисленных проблем в Московской области и в городском округе Королёв реализуется комплекс программных мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления.

Проведение комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг позволяет улучшить условия для развития в городском округе Королёв предпринимательства и инвестиционной деятельности.

Для обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на уровне 100% в МФЦ городского округа Королёв функционирует 48 «окон», в том числе три окна, ориентированные на предоставление государственных, муниципальных и дополнительных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства.

Межведомственное взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления, предоставляющих услуги на базе МФЦ, обеспечивается в подпрограмме за счет эксплуатации автоматизированной системы МФЦ, интегрированной с федеральными информационными системами, с региональной инфраструктурой электронного правительства Московской области (РИЭП), в том числе, региональным порталом государственных и муниципальных услуг, с системой межведомственного электронного взаимодействия, а также с единой системой идентификации и авторизации.

Необходимым условием обеспечения деятельности МФЦ является информационно-коммуникационное сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг. В рамках оснащения информационно-коммуникационными технологиями созданных в МФЦ организованны работы информационно-справочной службы (далее – call-центр) по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, электронной системы управления очередью, а также установлена автоматизированная информационная система поддержки деятельности многофункциональных центров (далее – АИС МФЦ).

Для проведения мониторинга планируется использовать данные:

1) отчетов, сформированных по итогам работы МФЦ за текущий год;

2) социологических опросов.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- реализация общесистемных мер по повышению качества доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования;

- организация деятельности МФЦ;

- развитие МФЦ;

- дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программного аппаратного комплекса для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ.

Перечень мероприятий приведен в Приложении № 1 к Подпрограмме.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования отдельных сфер социально-экономического развития

городского округа Королёв Московской области, реализуемых

в рамках подпрограммы

Созданная в городском округе Королёв Московской области системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ведется в рамках:

реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р;

реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р;

постановления Правительства Московской области от 26.09.2017 №798/35 «О внесении изменений в некоторый постановления Правительства Московской области, регулирующие порядок разработки и реализации государственных программ Московской области»;

реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования и реализации межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов в целях создания системы управления изменениями, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 года № 1616-р;

работ по исполнению постановления Администрации города Королёва Московской области от 01.04.2013 № 548 «О создании муниципального бюджетного учреждения города Королёва Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

деятельности Комиссии по проведению административной реформы в Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 30 декабря 2014 года № 1201/52 «О комиссии по проведению административной реформы в Московской области;

работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Приложение № 1

к подпрограмме «Снижение

административных барьеров,

повышение качества и доступности

предоставления государственных и

муниципальных услуг, в том числе на

базе многофункционального центра

предоставления государственных

и муниципальных услуг»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности

предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018 - 2022 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году* (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Реализация общесистемных мер по повышению качества доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования | 2018 -2022гг | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление делами Администрации городского округа Королёв Правовое управление МБУ «МФЦ города Королёва» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв* | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления по экстерриториальному принципу, по жизненным ситуациям | 2018 -2022гг. | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Управление делами Администрации городского округа Королёв Правовое управление | Утверждённые нормативные правовые акты г. Королёва в соответствие с требованиями и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв* | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | 2018 -2022гг. | Итого | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  | МБУ «МФЦ города Королёва» | Значения целевых показателей, установленных Указом 601 о качестве доступности государственных и муниципальных услуг Московской области, внесены в систему мониторинга Минэкономразвития России в установленном порядке |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв* | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Организация деятельности МФЦ | 2018-2022гг. | Итого | 83 745,0 | 463 500,6 | 92 086,8 | 92 517,0 | 92 965,6 | 92 965,6 | 92 965,6 | МБУ «МФЦ города Королёва» | Количество созданных оперативных «окон» в МФЦ – 48 ед. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв | 80 268,0 | 450500,6 | 89 486,8 | 89 917,0 | 90 365,6 | 90 365,6 | 90 365,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2600,0 | 13000,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности МФЦ | 2018-2022гг. | Итого | 83 745,0 | 463 500,6 | 92 086,8 | 92 517,0 | 92 965,6 | 92 965,6 | 92 965,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв | 80 268,0 | 450500,6 | 89 486,8 | 89 917,0 | 90 365,6 | 90 365,6 | 90 365,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2600,0 | 13000,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Развитие МФЦ | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 8 260,0 | 8260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление делами Администрации городского округа Королёв Правовое управление |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв | 0,0 | 2115,0 | 2 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 6145,0 | 6145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «МФЦ города Королёва» |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Дооснащение материально- техническими средствами - приобретение программного аппаратного комплекса для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ | 2018-2022 | Итого | 0,0 | 8 260,0 | 8260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «МФЦ города Королёва» | Установка программного аппаратного комплекса |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв | 0,0 | 2115,0 | 2 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области* | 0,0 | 6145,0 | 6145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Итого по подпрограмме | 2018-2022 | Итого | 83 745,0 | 471 760,6 | 100 346,8 | 92 517,0 | 92 965,6 | 92 965,6 | 92 965,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв | 80 268,0 | 452 615,6 | 91 601,8 | 89 917,0 | 90 365,6 | 90 365,6 | 90 365,6 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области* | 877,0 | 6145,0 | 6145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2600,0 | 13000,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 |  |  |

*объём средств финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году

Муниципальная программа

городского округа Королёв Московской области

«Цифровой городской округ Королёв»

на 2018-2022 годы

Подпрограмма 2

на 2018-2022 годы

«Развитие информационной и технической инфраструктуры

экосистемы цифровой экономики»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие информационной и технической инфраструктуры

экосистемы цифровой экономики»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв Финансово-казначейское управление, Комитет образования | Всего: в том числе: | 9241,2 | 9241,2 | 9241,2 | 9241,2 | 9241,2 | 46206,0 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 9241,2 | 9241,2 | 9241,2 | 9241,2 | 9241,2 | 46206,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

________________

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В современном мире темпы развития информационно-коммуникационных технологий возросли по сравнению с предыдущими годами. Происходит непрерывное расширение сферы услуг ИКТ и увеличение темпов их внедрения. Это связано с тенденцией современного мира к глобализации, следовательно, к появлению и широкому внедрению компьютерной техники и развитию такой коммуникативной связи, как Интернет.

Применение современных информационных технологий в органах местного самоуправления, деятельность которых сопряжена с необходимостью обработки и анализа большого объема разнородной информации, сегодня особенно актуально. Муниципальное управление в условиях рыночной экономики представляет собой сложный процесс, включающий выбор и реализацию определенного набора управленческих воздействий с целью решения стратегической задачи обеспечения устойчивого финансового и социально-экономического развития объекта управления.

Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления городского округа, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах.

Информатизация процессов управления на любом уровне территориальных, отраслевых и межотраслевых структур позволяет более полно учитывать как интересы региона, области, города, территорий, отдельных предприятий и отраслей, так и интересы страны в целом.

Поэтому ключевыми целями управления в городском округе Королёв является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В контексте общих целей и задач определены основные направления совершенствования системы муниципального управления, которые в свою очередь задают приоритеты в сфере муниципального управления городом.

Переход на новый уровень управления городским округом, способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных условиях только при применении информационно-коммуникационных технологий. Комплексное решение задач социально-экономического развития города, эффективное использование ресурсов, управление хозяйственными механизмами, взаимодействие с населением требуют скоординированных усилий различных служб и органов управления на основе обмена информацией между автоматизированными информационными системами (АИС) всех органов Администрации города, муниципальных учреждений, а также ряда государственных структур, реализующих конкретные цели социально-экономического развития территории. Формируемые в процессе такого взаимодействия информационные ресурсы приобретают свойства как интеллектуального общественного ресурса, так и одного из главных продуктов и товаров территории.

На сегодняшний день в городском округе Королёв созданы все необходимые предпосылки для совершенствования работы органов местного самоуправления на основе широкого применения информационно-коммуникационных технологий:

- В основном удовлетворены потребности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий в вычислительной технике и лицензионном программном обеспечении.

- Создана муниципальная телекоммуникационная сеть на основе оптоволоконных каналов передачи данных.

- Организовано подключение муниципальной телекоммуникационной сети к мультисервисной сети Правительства Московской области.

- Внедрена муниципальная картографическая система.

- Создан городской информационный интернет-портал, охватывающий все сферы городской жизни и позволяющий размещать нормативно-правовую, справочную и новостную информацию, связанную с деятельностью органов местного самоуправления в этих сферах.

- Создана муниципальная система учета населения города.

- В рамках реализации административной реформы ведется описание функций и процессов муниципального управления, реализуются отдельные проекты по реорганизации и оптимизации административных процессов.

Таким образом, в муниципальном образовании город Королёв стало возможным дальнейшее расширение спектра применения информационно-коммуникационных технологий и наращивание темпов внедрения автоматизированных решений.

Существующая технологическая база информатизации требует дальнейшего развития и модернизации.

Основными приоритетными направлениями в сфере развития органов местного самоуправления на период до 2022 года являются:

- внедрение в процессы муниципального управления современных методов управления на основе информационных технологий;

- стремительное проникновение информационных технологий в различные сферы деятельности, требующее формирования и использования современных информационных систем и ресурсов, в том числе для обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также открытость деятельности органов власти для граждан и организаций. Перечень мероприятий представлен в Приложении 1 к подпрограмме.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,

преобразования сферы развития информационно-коммуникационных

технологий, реализуемых в рамках муниципальной подпрограммы

Концепция решения проблем в сфере муниципального управления основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2018 по 2022 год муниципальной программы «Цифровой городской округ Королёв», которая включает в себя подпрограммы, направленные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем и задач в сфере совершенствования системы государственного управления и внедрения цифровых технологий.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках Подпрограммы, обозначены в виде задач Подпрограммы, каждая задача содержит мероприятия Подпрограммы, направленные на их решения.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы будут обеспечены следующие эффекты социально-экономического развития муниципального образования Московской области:

Рост производительности труда сотрудников ОМСУ за счет использования РГИС МО, ГАСУ МО, организации электронного документооборота и делопроизводства (увеличение количества рассматриваемых заявлений, проводимых контрольных мероприятий и так далее).

Переход к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной переписки ОМСУ.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие

информационной и технической

инфраструктурой экосистемы

цифровой экономики»»

Перечень мероприятий подпрограммы

| №№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году* (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 2283,5 |  | 15240,0 | 2848,0 |  | 3098,0 | 3098,0 | 3098,0 |  | 3098,0 | Информационно-аналитическое управление | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39 |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 2102,5 |  | 15240,0 | 2848,0 |  | 3098,0 | 3098,0 | 3098,0 |  | 3098,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 181,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 1618,0 |  | 7500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 1618,0 |  | 7500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 70,0 |  | 250,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 70,0 |  | 250,0 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 595,5 |  | 7490,0 | 1298,0 |  | 1548,0 | 1548,0 | 1548,0 |  | 1548,0 | Информационно-аналитическое управление Финансово-казначейское управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 414,5 |  | 7490,0 | 1298,0 |  | 1548,0 | 1548,0 | 1548,0 |  | 1548,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 181,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Информационно-аналитическое управление | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области7 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 693,0 |  | 3600,0 | 720,0 |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  | 720,0 | Информационно-аналитическое управление | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 693,0 |  | 3600,0 | 720,0 |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  | 720,0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 693,0 |  | 3600,0 | 720,0 |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  | 720,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 693,0 |  | 3600,0 | 720,0 |  | 720,0 | 720,0 | 720,0 |  | 720,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 2418,0 |  | 11410,0 | 2482,0 |  | 2232,0 | 2232,0 | 2232,0 |  | 2232,0 | Информационно-аналитическое управление Финансово-казначейское управление | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 2418,0 |  | 11410,0 | 2482,0 |  | 2232,0 | 2232,0 | 2232,0 |  | 2232,0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 1173,0 |  | 5600,0 | 1320,0 |  | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 |  | 1070,0 | Информационно-аналитическое управление | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 1173,0 |  | 5600,0 | 1320,0 |  | 1070,0 | 1070,0 | 1070,0 |  | 1070,0 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 870,0 |  | 5000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | Финансово-казначейское управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 870,0 |  | 5000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 4.3. Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 375,0 |  | 810,0 | 162,0 |  | 162,0 | 162,0 | 162,0 |  | 162,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 375,0 |  | 810,0 | 162,0 |  | 162,0 | 162,0 | 162,0 |  | 162,0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 53406,9 |  | 13706,0 | 2741,2 |  | 2741,2 | 2741,2 | 2741,2 |  | 2741,2 | Комитет образования | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 15575,2 |  | 13706,0 | 2741,2 |  | 2741,2 | 2741,2 | 2741,2 |  | 2741,2 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области8 | 37831,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 3267,9 |  | 13706,0 | 2741,2 |  | 2741,2 | 2741,2 | 2741,2 |  | 2741,2 | Комитет образования |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 2741,0 |  | 13706,0 | 2741,2 |  | 2741,2 | 2741,2 | 2741,2 |  | 2741,2 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 526,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 50139,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Комитет образования | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 12834,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области8 | 37305,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6.1. | Мероприятие 6.1. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6.2. | Мероприятие 6.2. Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 7.1. | Мероприятие 7.1. Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 7.2. | Мероприятие 7.2. Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 7.3. | Мероприятие 7.3. Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 8. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской области |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 8.1 | Мероприятие 8.1. Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 9. Создание аппаратно-программного комплекса городского мониторинга |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 390,0 |  | 2250,0 | 450,0 |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  | 450,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 390,0 |  | 2250,0 | 450,0 |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  | 450,0 |  |  |
| 9.1 | Мероприятие 9.1. Обеспечение органов местного самоуправления и подведомственных учреждений цифровой связью на основе IP-телефонии |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 390,0 |  | 2250,0 | 450,0 |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  | 450,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 390,0 |  | 2250,0 | 450,0 |  | 450,0 | 450,0 | 450,0 |  | 450,0 |  |  |
| 9.2 | Мероприятие 9.2. Создание и развитие ситуационного центра |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 9.3 | Мероприятие 9.3. Поставка аппаратно-программного комплекса городского монитора |  | 2018-2022 | Итого, в том числе: | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Информационно-аналитическое управление |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Муниципальное образование Московской области |  | Источник финансирования |  | Итого |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  | Всего, в том числе |  | 46 206,0 |  | 9 241,2 |  |  | 9 241,2 |  | 9 241,2 |  | 9 241,2 |  | 9 241,2 |  |
|  |  | Средства бюджета муниципального образований Московской области |  | 46 206,0 |  | 9 241,2 |  |  | 9 241,2 |  | 9 241,2 |  | 9 241,2 |  | 9 241,2 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

_____________