Приложение 6

к постановлению Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень мероприятий по контролю управлением жилищно-коммунального хозяйства хода подготовки городского округа к работе**

**в отопительный период и сроки предоставления отчетных**

**данных в курирующие ведомства**

1. Представить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (далее МинЖКХ):

- в срок до 30.04.2018 утвержденный комплексный план мероприятий   
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы городского округа Королёв Московской области к работе   
в осенне-зимний период 2018/2019 года;

- в срок до 10.09.2018 реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей;

- в срок до 20.09.2018 реестр паспортов готовности жилищного фонда   
и объектов социальной сферы.

- в срок до 01.10.2018 реестр актов проведения пробных топок;

- в срок до 10.10.2018 акты и паспорта готовности теплоснабжающих   
и теплосетевых предприятий;

- ежемесячно в период с 01.06.2018 по 01.11.2018 обобщенные статистические данные по городскому округу по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе   
в зимних условиях»;

- по состоянию на 01.12.2018 сведения по форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- ежемесячно в период с 01.11.2018 по 01.04.2019 сведения по форме   
№ 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на первое число отчетного периода.

2. Проверку теплоснабжающих и теплосетевых предприятий   
и потребителей тепловой энергии проводить строго в сроки, утвержденные постановлением о программе проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 года.

3. Обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально технических ресурсов в эксплуатирующих организациях. Информацию о выполнении данных мероприятий представить   
в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в срок до 01.09.2018.

4. В срок до 15.10.2018 представить в МинЖКХ акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций.

5. В срок до 15.09.2018 представить в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» реестры паспортов готовности жилищного фонда к отопительному периоду   
и адресные списки жилых домов, не имеющих актов готовности объекта   
к отопительному периоду. При невыполнении запланированных работ   
во время подготовки к отопительному периоду к адресному списку прилагается справка с указанием причин невыполнения, виновных в срыве работ и новых сроков выполнения работ.

6. В срок до 01.10.2018 выдать управляющим компаниям паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года, согласно Приложения № 3 к Программе, на основании Акта проверки готовности согласно Приложения № 2 к Программе, на основании представленных   
в Администрацию городского округа Королёв Московской области паспортов готовности многоквартирных жилых домов и Справки о выполнении потребителем тепловой энергии требований по готовности к отопительному периоду, Приложение 2 к Акту проверки готовности.

7. В срок до 10.10.2018 выдать ресурсоснабжающим предприятиям паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года, согласно Приложения № 3 к Программе, на основании Акта проверки готовности согласно Приложения № 2 к Программе, на основании представленной в Администрацию городского округа Королев Московской области Справки о выполнении ресурсоснабжающей организацией требований готовности к отопительному периоду, Приложение 2 к Акту проверки готовности.

8. В целях оценки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа к эксплуатации в отопительный период, в срок   
до 10.10.2018 быть готовым представить для проверки информацию   
о выполнении следующих требований:

- наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

- наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

- наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

- выполнение требований Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, утвержденных Приказом № 103.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_