Приложение 4

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

городского округа Королёв

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГРАФИК**

**планового профилактического ремонта и обслуживания котельных**

**городского округа Королёв Московской области**

**при подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и адрес котельной** | **В том числе сезонные котельные** | **Даты отключения ГВС** | | | | |
| **Апрель** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Тарасовская» |  | 02-15 |  | |  | | |  | | | |  | |
| 2 | «Комитетский лес» |  | 17-30 |  | |  | | |  | | | |  | |
| 3 | «Болшево» | Сезонная котельная | с 1 мая по 29 сентября | | | | | | | | | | | |
| 4 | «Суворовская» |  |  | 14-27 | |  | | | | |  | |  | |
| 5 | «Текстильщик» |  |  | 22.05-04.06 | | | | | | |  | |  | |
| 6 | «Альфа-Лаваль» |  |  |  | | 01-14 | | | | |  | |  | |
| 7 | «Новые Подлипки» |  |  |  | | 13-26 | | | | |  | |  | |
| 8 | «Бурковская» |  |  |  | | 27.06-09.07 | | | | | | |  | |
| 9 | «Дзержинского, 11б» |  |  |  | |  | | | | | 03-16 | |  | |
| 10 | «Школа-интернат» | Отключение ГВС в связи с каникулами |  |  | |  | | | | | 17-30 | |  | |
| 11 | «Самаровка» |  |  |  | |  | | | | | 31-13 | | | |
| 12 | Мод. кот-я «Дом Ветеранов» |  |  |  | |  | | | | |  | | 7-20 | |
| 13 | Котельная ДСК – 160 |  |  | 07-20 | | |  | | |  | | |  | |
| 14 | Промкотельная ПАО РКК «Энергия» | Согласовано с РКК «Энергия» |  | 14-27 | |  | | | | |  | |  | |
| 15 | ТЭЦ ПАО «РКК» «Энергия» | Согласовано с РКК «Энергия» |  |  | |  | | | | | 02-15 | |  | |
| 16 | Котельная ОАО «Корпорация ТРВ» | Согласовано с ОАО «Корпорация ТРВ» |  |  | |  | | | | | 02-15 | |  | |
| 17 | мкр. Юбилейный Котельная №1 |  |  |  | |  | | | | |  | | 07-20 | |
| 18 | мкр. Юбилейный Котельная № 2 |  |  |  | | 18.06-01.07 | | | | | | |  | |
| 19 | мкр. Юбилейный Котельная № 3 |  |  |  | |  | | | | | 3-16 | |  | |
| 20 | мкр. Юбилейный Котельная № 3а | Сезонная котельная | с 1 мая по 29 сентября | | | | | | | | | | | |
| 21 | Котельная ООО «ТеплоСервис» | Согласовано с ООО «ТеплоСервис» | 07-21 |  | |  | | | | |  | |  | |
| 22 | Котельная ТСЖ «Болшево» | Согласовано с ТСЖ «Болшево» |  | 30.05-13.06 | | | | | | |  | |  | |
| 23 | Котельная ООО «ВАН» | Согласовано с ООО «ВАН» |  | 01-14 | |  | | | | |  | |  | |
| 24 | Котельная Филиала Академии управления  МВД России «Болшево» | Согласовано с Филиалом Академии управления  МВД России «Болшево» |  |  | |  | | | | | 23.07-06.08 | | | |
| 25 | Котельная «Торфопредприятия» | Сезонная котельная | с 1 мая по 29 сентября | | | | | | | | | | | |
| 26 | Котельная №3 ЖК «Валентиновка Парк» | Согласовано с ООО «Гранель Инжиниринг» |  | |  | | | 18.06-01.07 | | | | | |  |
| 27 | Котельная №5 ЖК «Театральный Парк» | Согласовано с ООО «Гранель Инжиниринг» |  | |  | | |  | | | | 02-15 | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_