Приложение 6

ПОДПРОГРАММА 5

Комплексная безопасность ДОУ

Проблема

В результате усиления норм, требований и государственных стандартов к безопасности ДОУ, контрольно-пропускного режима на территорию ДОУ, появилась необходимость в установке дополнительных электронных систем безопасности и внесения ряда конструктивных изменений в помещениях и на территории ДОУ.

Цель

Совершенствование безопасности пребывания участников образовательного   процесса.

Задачи

- Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса.

- Привести здания в соответствие нормам и требованиям безопасности, усилить контрольно-пропускной режим, предотвратить несанкционированное проникновение лиц на территорию и в здание детского сада.

| № | Мероприятия подпрограммы | Этапы, сроки их выполнения 2011-2015 гг. |  |  |  |  | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Установка дополнительного ограждения от проникновения собак и кошек на территорию ДОУ | • |  |  |  |  | Средства бюджета Внебюджетные средства | Зам. зав. по безопасности Зам. зав. по АХР |
| 2 | Реконструкция пожарных ниш для хранения первичных средств пожаротушения |  | • |  |  |  | Средства бюджета Бюджетные средства | Зам. зав. по безопасности Зам. зав. по АХР |
| 3 | Испытание наружных пожарных лестниц |  | • | • | • | • | Средства бюджета Бюджетные средства | Зам. зав. по безопасности Зам. зав. по АХР |
| 4 | Обработка противопожарным составом занавеса в актовом зале | • |  |  |  |  | Средства бюджета Бюджетные средства | Зам. зав. по безопасности Зам. зав. по АХР |
| 5 | Перенос центрального входа в ДОУ в наиболее отдалённое место от проезжей части |  | • |  |  |  | Средства бюджета Внебюджетные средства | Зам. зав. по безопасности Зам. зав. по АХР |
| 6 | Установка электромагнитных замков с магнитными ключами и с доводчиками |  |  | • | • |  | Средства бюджета Внебюджетные средства | Зам. зав. по безопасности Зам. зав. по АХР |
| 7 | Установка домофона с электромагнитным замком на входную калитку |  |  | • |  |  | Средства бюджета Внебюджетные средства | Зам. зав. по безопасности Зам. зав. по АХР |
| 8 | Установка дополнительных камер видеонаблюдения исключающих бесконтрольный проход на территорию и в здание детского сада. Вывод видеодисплея на пульт охраны детского сада |  |  | • | • |  | Средства бюджета Внебюджетные средства | Зам. зав. по безопасности Зам. зав. по АХР |
| 9 | Установка системы голосового и цифрового оповещения, и внутренней связи с персоналом ДОУ |  |  |  |  | • | Средства бюджета Внебюджетные средства | Зам. зав. по безопасности Зам. зав. по АХР |

Результат

- Современная система безопасности ДОУ отвечающая государственным стандартам.

- Своевременный и качественный контроль пребывания воспитанников и сотрудников на территории и в помещениях ДОУ, исключающий несанкционированное проникновение посторонних лиц.

Социальный эффект

- Усовершенствование безопасности жизни и здоровья воспитанников и сотрудников ДОУ.

- Повышение рейтинга дошкольного образовательного учреждения.

Подпрограмму разработал: заместитель заведующего по безопасности В. П. Степанов.