«Утверждаю»

Заместитель главы Администрации

города Юбилейного

_____________Ю.Ф. Демочка

«__»__________________2012

Поэтапная программа

(«дорожная карта») по ликвидации очередности в муниципальные бюджетные дошкольные учреждения

города Юбилейного Московской области.

2011-2014 г.г.

В г.о. Юбилейный Московской области действуют 6 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в них функционируют 54 группы (из них 14 групп для детей с нарушением речи и 7 групп раннего возраста), которые посещают 1211 детей.  По состоянию на 01.07.2012 года в городе проживают 3302 ребенка в очереди на получение места в детском саду стоит 1269 детей, из них:        от 0 до 3 лет -  1017 детей;

от 3 до 7 лет  - 252 ребенка.

На территории города с  2011 по 2014 год действует Муниципальная комплексная целевая программа «Развитие сети образовательных учреждений города Юбилейного», утвержденная постановлением главы города от 16.11.2011 №571, в которой запланировано строительство муниципальных детских садов на 160 мест за счет средств областного и местного бюджетов и на 150 мест за счет инвесторов.

| год | увеличение | Количество детей, посещающих МБДОУ | Количество детей от 0 до 3 лет, стоящих в очереди | Количество детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год | 154 (открыты за счет средств местного бюджета 2 группы на 50 мест и за счет уплотнения – приняты 104 ребенка) | 1057 | 1200 | 252 |
| Сентябрь 2012 года | Строительство детского сада на 160 мест за счет ДЦП «Развитие дошкольного образования в Московской области в 2012-2014 году» | 1211 | 1269 | 271 |
| 2013 год | 160 за счет открытия детского сада | 1371 | 1029 | 111 |
| Декабрь 2014 | Строительство и введение в эксплуатацию детского сада на 150 мест за счет инвесторов | 1521 | 1000 | 0 |

Финансовое обеспечение «дорожной карты»

| Источник финансирования | Всего тыс.руб. | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Средства бюджета Московской области | 138860,0 | - | 47520,0 | 91340,0 | - |
| Средства бюджета г.о. Юбилейный Московской области | 17360,0 | 700,0 | 5250,0 | 11410,0 | - |
| Средства инвесторов | 170000,0 | - | - | - | 170000,0 |

На основании распоряжения главы города Юбилейного от 22.06.2012 № 214-РП создана комиссия по решению проблемы ликвидации к 2015 году очереди в  МБДОУ г.Юбилейного Московской области (копия прилагается).

Начальник управления образования, спорта,	Н.А. Чурсина

культуры, работы с детьми и молодёжью