Приложение

к постановлению Администрации

города Королёва Московской области

от ____________________ №_______

«Приложение № 2

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий Долгосрочной целевой Программы города Королёва Московской области

«Развитие и сохранение культуры на период 2013 – 2015 годов»

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок испол-нения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование и составление смет на капитальный ремонт фасадов здания и кровли |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2013 | 5 208,20 |  | 5 208,20 |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проектирование и составление смет на капитальный ремонт систем вентиляции и кондиционирования клубной части |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013 | 600,00 |  | 600,00 |  | - |  | - |  |  |  |
| 3. | Проектирование и составление смет замены механизмов сцены |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2014 | 300,00 |  | - |  | 300,00 |  | - |  |  |  |
| 4. | Проектные работы по реставрации объекта культурного наследия регионального значения конца 19 века «Производственное помещение бывшей фабрики Ф.Рабенека» |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2014 | 4500,00 |  | - |  | 4500,00 |  | - |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проектные работы по видеонаблюдению |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013 | 40,00 |  | 40,00 |  | - |  | - |  |  |  |
| 6. | Разработка рабочего проекта системы охранно-тревожной сигнализации |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2014 | 50,00 |  | - |  | 50,00 |  | - |  |  |  |
| 7. | Разработка проекта реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба А.Н.Крафта «Костино» (Дом Крафта) |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2015 | 3000,00 |  | - |  | - |  | 3000,00 |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Королёвский исторический музей» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Разработка проекта системы аварийной противодымной вентиляции в коридоре |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2013 | 100,00 |  | 100,00 |  | - |  | - |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Дом культуры «Текстильщик» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Проектные работы по монтажу дренчерной системы |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Дом культуры «Текстильщик» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013 | 70,00 |  | 70,00 |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Всего по разработке проектно-сметной документации |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2013-2015 | 12808,20 |  | 5308,20 |  | 4500,00 |  | 3000,00 |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина», МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево», МБУК «Королёвский исторический музей» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013-2014 | 1060,00 |  | 710,00 |  | 350,00 |  | - |  |  |  |
| II. Ремонтно-восстановительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт фасадов и кровли здания |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 2014 | 59 350,00 |  | - |  | 59 350,00 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Капитальный ремонт систем вентиляции и кондиционирования клубной части |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 2014 | 7 000,00 |  | - |  | 7 000,00 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Замена механизмов сцены |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 2014 | 17 000,00 |  | - |  | 17 000,00 |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Капитальный ремонт внутренних и подвальных помещений |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 2014-2015 |  | 1 200,00 |  | - |  | 200,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт главного входа и части фасада здания, расположенного по адресу: г. Королёв, ул. Калининградская, д. 12, пом. 2. |  | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 |  | 1300,00 |  | 1300,00 |  | - |  |  | - | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 2013 |  | 311,20 |  | 311,20 |  | - |  |  | - |  |  |
| 6. | Производство работ по реставрации объекта культурного наследия регионального значения конца 19 века «Производственное помещение бывшей фабрики Ф.Рабенека» |  | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2015 |  | 12800,00 |  | - |  | - |  |  | 12800,00 | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Электромонтажные работы по замене вводного щита электроснабжения |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 2013 |  | 75,00 |  | 75,00 |  | - |  |  | - |  |  |
| 8. | Ремонт отмостки |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 2014 |  | 360,00 |  | - |  | 360,00 |  |  | - |  |  |
| 9. | Ремонт покрытия металлической кровли |  | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  | 340,00 |  | - |  | 340,00 |  |  | - | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Установка теплосчётчиков |  | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2015 |  | 220,00 |  | - |  | - |  |  | 220,00 | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Капитальный ремонт кровли |  | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2013 |  | 4 400,00 |  | 4 400,00 |  | - |  |  | - | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Дом культуры «Текстильщик» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Капитальный ремонт фасада здания |  | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  | 5 000,00 |  | - |  | 5 000,00 |  |  | - | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Дом культуры «Текстильщик» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Капитальный ремонт цоколя и отмостки здания |  | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  | 260,00 |  | - |  | 260,00 |  |  | - | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ремонт потолков помещений |  | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  | 590,00 |  | - |  | 590,00 |  |  | - | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Капитальный ремонт туалетов |  | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  | 480,00 |  | - |  | 480,00 |  |  | - | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБОУ ДОД «Детская школа искусств» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Выполнение капитальных ремонтных работ инженерных сетей, специализированного оборудования, театрально-концертного зала и прилегающих служебных помещений |  | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014-2015 |  | 7 000,00 |  | - |  | 3 900,00 |  |  | 3 100,00 | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБОУ ДОД ДШИ «Хоровая школа «Подлипки» им. Б.А.Толочкова» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ремонт фасада здания и входных групп |  | Средства бюджета города Королёва Московской области | 2014 |  | 600,00 |  | - |  | 600,00 |  |  | - | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБОУ ДОД ДШИ «Хоровая школа «Подлипки» им. Б.А.Толочкова» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Модернизация системы освещения |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБОУ ДОД ДШИ «Хоровая школа «Подлипки» им.Б.А. Толочкова» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 2013 |  | 100,00 |  | 100,00 |  | - |  |  | - |  |  |
| 19. | Звукоизоляция учебных кабинетов |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБОУ ДОД ДШИ «Хоровая школа ««Подлип-ки» им. Б.А.Толочкова» и |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 2014 |  | 150,00 |  | - |  | 150,00 |  |  | - |  |  |
| 20. | Капитальный ремонт здания Болшевской библиотеки им.С.Н.Дурылина (библиотека-филиал №2) | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2014 |  | 9 000,00 |  | - |  | 9 000,00 |  |  | - |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области МБУК «Централизованная библиотечная система» |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Оплата услуг по изготовлению и монтажу рекламных конструкций на фасаде здания. | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ» |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013 |  | 168,8 |  | 168,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по ремонтно-восстановительным работам | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2013-2015 |  | 41990,00 |  | 5700,00 |  | 20170,00 |  |  | 16120,00 |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени М.И.Калинина», МБУК «ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ», МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево», МБУК «Дом культуры «Текстильщик», МБУК «МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», МБОУ ДОД ДШИ «Хоровая школа «Подлипки» им. Б.А.Толочкова», МБУК «Централизованная библиотечная система» |
|  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ |  | 2014 |  | 83350,00 |  | - |  | 83350,00 |  |  | - |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013-2015 |  | 2365,00 |  | 655,00 |  | 710,00 |  |  | 1000,00 |  |  |
| III. Переоснащение учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение офисной мебели |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени Калинина» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013-2015 | 1 200,00 |  | 400,00 |  | 400,00 | 400,00 |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение мобильной сцены |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2014 | 1 000,00 |  | - |  | 1 000,00 | - |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени Калинина» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение компьютерной и оргтехники (10 комплектов) |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени Калинина» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013-2015 | 300,00 |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 4. | Приобретение компьютеров в количестве 3 шт. |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013 | 75,00 |  | 75,00 |  | - | - |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение мебели в кабинет для занятий |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Дом культуры «Текстильщик» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013-2015 | 100,00 |  | 30,00 |  | 30,00 | 40,00 |  |  |  |  |
| 6. | Приобретение принтера цветного формата А3 |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2014 | 100,00 |  | - |  | 100,00 | - |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Дом культуры «Текстильщик» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Приобретение звукоусилительного комплекса |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013 | 72,00 |  | 72,00 |  | - | - |  |  |  |  |
| 8. | Приобретение синтезатора |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013 | 65,00 |  | 65,00 |  | - | - |  |  |  |  |
| 9. | Приобретение микшерного пульта |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2014 | 63,00 |  | - |  | 63,00 | - |  |  |  |  |
| 10. | Приобретение библиотечного оборудования и оргтехники в Болшевскую библиотеку им.С.Н.Дурылина (библиотека-филиал №2) |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2014-2015 | 2000,00 |  | - |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Централизованная библиотечная система» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Приобретение видеопроектора мультимедийного |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2014 | 19,00 |  | - |  | 19,00 | - |  |  |  |  |
| 12. | Приобретение экрана для проектора |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2014 | 20,00 |  | - |  | 20,00 | - |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Приобретение светодиодного прожектора сцены |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2014 | 75,00 |  | - |  | 75,00 | - |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Приобретение, монтаж специализированного оборудования, мебели, инвентаря для оснащения театрально-концертного зала |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2014-2015 | 1000,00 |  | - |  | 500,00 | 500,00 |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБОУ ДОД ДШИ «Хоровая школа «Подлипки» им. Б.А.Толочкова» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2014-2015 | 1000,00 |  | - |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 15. | Приобретение музыкальных инструментов |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2014-2015 | 1000, 00 |  | - |  | 500,00 | 500,00 |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБОУ ДОД ДШИ «Хоровая школа «Подлипки» им.Б.А.Толочкова» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по переоснащению учреждений культуры |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2014-2015 | 5195,00 |  | - |  | 3195,00 | 2000,00 |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центральный Дворец культуры имени Калинина», МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево», МБУК «Дом культуры «Текстильщик», МБУК «МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР», МБУК «Централизованная библиотечная система», МБОУ ДОД ДШИ «Хоровая школа «Подлипки» им. Б.А.Толочкова» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013-2015 | 2894,00 |  | 742,00 |  | 1112,00 | 1040,00 |  |  |  |  |
| IV. Обеспечение безопасности учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж системы видеонаблюдения |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2014 |  | 530,00 |  | - | 530,00 | - |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Монтаж и наладка системы охранно-тревожной сигнализации |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2015 |  | 730,00 |  | - | - | 730,00 |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Монтаж дренчерной системы |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2013 |  | 710,00 |  | 710,00 | - | - |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Дом культуры «Текстильщик» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Монтаж системы аварийной противодымной вентиляции в коридоре |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2013 |  | 650,00 |  | 650,00 | - | - |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Дом культуры «Текстильщик» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по обеспечению безопасности учреждений культуры |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2013-2015 |  | 2620,00 |  | 1360,00 | 530,00 | 730,00 |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево», МБУК «Дом культуры «Текстильщик» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Оформление охранных зон объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оформление зон охраны объекта культурного наследия регионального значения конца 19 века «Производственное помещение бывшей фабрики Ф.Рабенека» |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2014 | 900,00 |  | - |  | 900,00 | - |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оформление границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения Здания церковно приходской школы (1862-1863 гг.) |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2015 | 900,00 |  | - |  | - | 900,00 |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Централизованная библиотечная система» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Оформление границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения Дома, в котором в 1936-1954 гг. жил и работал писатель и театровед священник С.Н.Дурылин |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2015 | 900,00 |  | - |  | - | 900,00 |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Мемориальный Дом-музей С.Н.Дурылина» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оформление границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения Дачи, где в 1939г. жила поэтесса М.И.Цветаева |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2015 | 900,00 |  | - |  | - | 900,00 |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оплата услуг оформления документов: паспортов БТИ, оформление права собственности, госпошлины и т.д. |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2013 | 300,00 |  | 300,00 |  | - | - |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве» |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по оформлению охранных зон объектов культуры |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2013-2015 | 3900,00 |  | 300,00 |  | 900,00 | 2700,00 |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, МБУК «Центр культуры и досуга «Болшево», МБУК «Централизованная библиотечная система», МБУК «Мемориальный Дом-музей С.Н.Дурылина», |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе |  | Средства бюджета города Королёва Московской области |  | 2013-2015 | 66513,20 |  | 12668,20 |  | 29295,00 | 24550,00 |  |  | Комитет по культуре Администрации города Королёва Московской области, учреждения культуры и школы дополнительного образования детей |  |
|  |  |  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ |  | 2014 | 83350,00 |  | - |  | 83350,00 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  | 2013-2015 | 6319,00 |  | 2107,00 |  | 2172,00 | 2040,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2013-2015 | 156182,20 |  | 14775,20 |  | 114817,00 | 26590,00 |  |  |  |  |

»

________