Муниципальная программа

городского округа Королёв Московской области

на 2014-2018 годы

«Эффективная власть»

Подпрограмма 3

на 2015-2018 годы

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

Паспорт муниципальной подпрограммы на 2015-2018 годы

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

муниципальной программы городского округа Королёв Московской области

«Эффективная власть» на 2014-2018 годы

| Наименование подпрограммы |  | «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению городского округа Королёв, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников городского округа Королёв Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности. |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Королёв Московской области (ОМСУ городского округа Королёв Московской области). 2. Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Королёв Московской области. 3. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Королёв, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных 4. Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Королёв Московской области. 5. Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Королёв Московской области. 6. Подключение ОМСУ городского округа Королёв Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области 7. Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС МО) на уровне городского округа Королёв 8. Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования городского округа Королёв. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации подпрограммы и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
|  | Подпрограмма «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» | Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв Московской области; Городской комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области | Всего, в том числе: | 13 381,5 | 6615,5 | 8 615,5 | 8 615,5 | 37 228,0 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв | 9 181,0 | 6 500,0 | 8500,0 | 8500,0 | 32 681,0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области* | 4 200,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 4 547,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | 1. Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ городского округа Королёв средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию с 60% до 95% в 2018 г. 2. Увеличение доли обеспеченности работников ОМСУ муниципального образования Московской области необходимым компьютерным оборудованием с предусмотренным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями с 70% до 100% к 2018. 3. Увеличение доли финансово-экономических служб, служб бухгалтерского учета и управления кадрами ОМСУ городского округа Королёв Московской области, обеспеченных необходимой лицензионной и консультационной поддержкой по использованию программных продуктов учета и анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности, формирования и экспертизы смет, бухгалтерского учета и отчетности, кадрового учета и делопроизводства, представления отчетности в налоговые и другие контрольные органы с 0% до 100% в 2017 году. 4. Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа Королёв Московской области подключенных к ЛВС ОМСУ городского округа Королёв Московской области -100% к 2016 г. 5. Увеличение доли лицензионного базового общесистемного и прикладного программного обеспечения, используемого в деятельности ОМСУ городского округа Королёв Московской области до с 60% до 100% в 2018 г. 6. Увеличение доли отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений Администрации городского округа Королёв, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области с 0% до 100% в 2017 г. 7. Увеличение доли размещенных ИС для нужд ОМСУ городского округа Королёв Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов с 0 до 90% в 2018 г. 8. Обеспечение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Королёв Московской области обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз на уровне 100% к 2015г. 9. Увеличение доли муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС с 10% до 100% в 2018 г. 10. Увеличение доли работников ОМСУ городского округа Королёв Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи для работы с информационными системами в соответствии с установленными требованиями с 40% до 100% в 2018 г. 11. Увеличение доли ОМСУ городского округа Королёв, подключенных к СЭД, от общего количества ОМСУ городского округа Королёв с 30% до 100% в 2015 году. 12. Увеличение доли ОМСУ городского округа Королёв Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества городского округа Королёв Московской области с 50% до 100% в 2016 г. 13. Увеличение доли ОМСУ городского округа Королёв Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ городского округа Королёв Московской области с 50% до 100% в 2015 г. 14. Увеличение доли ОМСУ городского округа Королёв Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов с 0% до 100 в 2015 г. 15. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде, от численности трудоспособного населения городского округа Королёв Московской области, с 30% до 75% к 2018 году 16. Увеличение доли уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения городского округа Королёв Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ городского округа Королёв Московской области с 90% до 100% в 2016 г. 17. Увеличение доли информации о муниципальных платежах, переданных в централизованную информационную систему Московской области «Учет начислений и платежей» (ИС УНП МО) для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах 0% до 80% в 2018 г. 18. Увеличение доли ОМСУ городского округа Королёв Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ городского округа Королёв Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы РГИС МО с 0% до 100% в 2018 г. 19. Увеличение доли муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Королёв Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 10 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенные в сельских поселениях, - не менее 2 Мбит/с с 90% до 100% в 2015 г. 20. Увеличение доли общеобразовательных организаций городского округа Королёв Московской области, оснащенных необходимым количеством комплектов мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе в соответствии с установленными требованиями с 20% до 90% в 2018 г. |  |  |  |  |  |  |

* Объем финансирования подлежит уточнению в очередном финансовом году.

________

- Характеристика состояния, основные проблемы и

перспективы их развития в сфере развития информационно-коммуникационных технологий

В современном мире темпы развития информационно-коммуникационных технологий возросли по сравнению с предыдущими годами. Происходит непрерывное расширение сферы услуг ИКТ и увеличение темпов их внедрения. Это связано с тенденцией современного мира к глобализации, следовательно, к появлению и широкому внедрению компьютерной техники и развитию такой коммуникативной связи,  как Интернет.

Применение современных информационных технологий в органах местного самоуправления, деятельность которых сопряжена с необходимостью обработки и анализа большого объема разнородной информации, сегодня особенно актуально. Муниципальное управление в условиях рыночной экономики представляет собой сложный процесс, включающий выбор и реализацию определенного набора управленческих воздействий с целью решения стратегической задачи обеспечения устойчивого финансового и социально-экономического развития объекта управления.

Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления городского округа, так как она не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффективность целенаправленной деятельности человека в других сферах. Информатизация процессов управления на любом уровне территориальных, отраслевых и межотраслевых структур позволяет более полно учитывать как интересы региона, области, города, территорий, отдельных предприятий и отраслей, так и интересы страны в целом.

Поэтому ключевыми целями и задачами управления в Королёве является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В контексте общих целей и задач определены основные направления совершенствования системы муниципального управления, которые в свою очередь задают приоритеты в сфере муниципального управления городом.

Переход на новый уровень управления городским округом, способный обеспечить его эффективное развитие, возможен в современных условиях только при применении информационно-коммуникационных технологий. Комплексное решение задач социально-экономического развития города, эффективное использование ресурсов, управление хозяйственными механизмами, взаимодействие с населением требуют скоординированных усилий различных служб и органов управления на основе обмена информацией между автоматизированными информационными системами (АИС) всех органов Администрации города, муниципальных учреждений, а также ряда государственных структур, реализующих конкретные цели социально-экономического развития территории. Формируемые в процессе такого взаимодействия информационные ресурсы приобретают свойства как интеллектуального общественного ресурса, так и одного из главных продуктов и товаров территории.

На сегодняшний день в городе созданы все необходимые предпосылки для совершенствования работы органов местного самоуправления на основе широкого применения информационно-коммуникационных технологий:

- В основном удовлетворены потребности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий в вычислительной технике и лицензионном программном обеспечении.

- Создана муниципальная телекоммуникационная сеть на основе оптоволоконных каналов передачи данных.

- Организовано подключение муниципальной телекоммуникационной сети к мультисервисной сети Правительства Московской области.

- Внедрена муниципальная картографическая система.

- Создан городской информационный интернет-портал, охватывающий все сферы городской жизни и позволяющий размещать нормативно-правовую, справочную и новостную информацию, связанную с деятельностью органов местного самоуправления в этих сферах.

- Создана муниципальная система учета населения города.

- В рамках реализации административной реформы ведется описание функций и процессов муниципального управления, реализуются отдельные проекты по реорганизации и оптимизации административных процессов.

Таким образом, в муниципальном образовании город Королёв стало возможным дальнейшее расширение спектра применения информационно-коммуникационных технологий и наращивание темпов внедрения автоматизированных решений.

Существующая технологическая  база информатизации требует дальнейшего развития и модернизации.

Основными приоритетными направлениями в сфере развития органов местного самоуправления на период до 2018 года являются:

- внедрение в процессы муниципального управления современных методов управления на основе информационных технологий;

- стремительное проникновение информационных технологий в различные сферы деятельности, требующее формирования и использования современных информационных систем и ресурсов, в том числе для обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также открытость деятельности органов власти для граждан и организаций.

- Цели и задачи Подпрограммы

Реализация настоящей программы позволит существенно повысить уровень информатизации города и решить существующие проблемы.

В результате реализации программы будет обеспечено повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению городского округа Королёв, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников городского округа Королёв Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.

Достижение цели планируется осуществить  посредством решения комплекса задач:

1.	Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Королёв Московской области (ОМСУ городского округа Королёв Московской области).

2.	Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Королёв Московской области.

3.	Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Королёв, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных

4.	Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Королёв Московской области.

5.	Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Королёв Московской области.

6.	Подключение ОМСУ городского округа Королёв Московской области к инфраструктуре электронного правительства Московской области

7.	Внедрение отраслевых сегментов Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС МО) на уровне городского округа Королёв

8.	Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования городского округа Королёв.

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Решение задач Подпрограммы осуществляются путем выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении № 1 к Подпрограмме.

Мероприятия Подпрограммы заключаются в разработке, развитии и  эксплуатационной поддержке применения информационных систем и информационных ресурсов Московской области по следующим ключевым направлениям:

создание и развитие единой городской информационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, в том числе создание и развитие ЦОД;

обеспечение органов местного самоуправления и подведомственных учреждений цифровой связью на основе IP-телефонии, создания системы для проведения видеоконференций;

приобретение и обслуживание компьютерной и организационной техники, лицензионного системного и прикладного ПО; модернизации и развития существующей телекоммуникационной инфраструктуры (ЛВС), организация беспроводного доступа к сети Интернет на социально-значимых объектах и в общественных местах городского округа Королёв;

перевод государственных услуг в электронный вид;

внедрение комплекс программно-аппаратных средств и организационных мер для обеспечения видеонаблюдения и технической безопасности города;

внедрение  автоматизированной системы управления бюджетным процессом городского округа Королёв.

4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий

Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы в целях управления реализацией Подпрограммы обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком  принятия  решений  о  разработке муниципальных программ города  Королёва Московской области, их формировании, реализации и оценки эффективности», утвержденном постановлением Администрации города Королёва Московской области от 03 сентября 2013 г. № 1690(с внесенными изменениями от 01.09.2014 №1582) (далее – Порядок);

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

Исполнители мероприятий Подпрограммы готовят и представляют муниципальному заказчику Подпрограммы отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности

о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля реализации Подпрограммы исполнители мероприятий Подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику Подпрограммы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Подпрограммы по формам, определенным Порядком:

оперативный отчет ежеквартально – до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

ежегодный отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет – до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Подпрограммы.

Отчеты составляются в соответствии с Порядком.

_______

Приложение №1

к подпрограмме «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для

повышения эффективности процессов

управления и создания благоприятных

условий жизни и ведения бизнеса»

Перечень мероприятий

подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответствен-ный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1 Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления городского округа Королёв Московской области (ОМСУ городского округа Королёв Московской области) |  | Итого | 2015-2018гг. | 6 577,8 | 1677,8 |  |  | 1 100,0 |  | 1900,0 |  | 1 900,0 | Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв Московской области | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области средств компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, работоспособность которых обеспечена в соответствии с установленными требованиями по их ремонту и техническому обслуживанию, 100% |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 6 577,8 | 1677,8 |  |  | 1 100,0 |  | 1 900,0 |  | 1 900,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятия 1 Приобретение, техническое обслуживание и ремонт компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники для использования в ОМСУ городского округа Королёв Московской области |  | Итого | 2015-2018гг. | 3 377,8 | 1177,8 |  |  | 600,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 3 377,8 | 1177,8 |  |  | 600,0 |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятия 2 Приобретение специализированных локальных прикладных программных продуктов, обновлений к ним, а также прав доступа к справочным и информационным банкам данных для нужд ОМСУ городского округа Королёв Московской области (СПС, бухгалтерский и кадровый учет) |  | Итого | 2015-2018гг. | 1 300,0 | 100,0 |  |  | 200,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 1 300,0 | 100,0 |  |  | 200,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 1.3. | Мероприятия 3 Создание, модернизация, развитие и техническое обслуживание локальных вычислительных сетей (ЛВС) ОМСУ городского округа Королёв |  | Итого | 2015-2018гг. | 1 500,0 | 300,0 |  |  | 200,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ муниципального образования Московской области подключенных к ЛВС ОМСУ муниципального образования Московской области, 100 % |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 1 500,0 | 300,0 |  |  | 200,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 1.4. | Мероприятия 4 Приобретение прав использования на рабочих местах работников стандартного пакета лицензионного базового общесистемного и прикладного лицензионного программного обеспечения |  | Итого | 2015-2018гг. | 400,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,00 |  | 100,0 |  | Доля лицензионного базового общесистемного и прикладного програм-много обеспечения, использу-емого в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, 100 % |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 400,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,00 |  | 100,0 |  |  |
| 2. | Задача 2 Создание, развитие и техническое обслуживание единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Королёв Московской области |  | Итого | 2015-2018гг. | 1666,5 | 430,0 |  |  |  | 385,0 | 425,5 | 425,5 |  | Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв Московской области | Доля размещенных ИС для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области в единой инфраструктуре информационно-технологического обеспечения, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов, 90% |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 1204,5 | 314,5 |  |  |  | 270,0 | 310,0 | 310,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 462,0 | 115,5 |  |  |  | 115,5 | 115,5 | 115,5 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Подключение администраций городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений к единой интегрированной мульти сервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Королёв и обеспечения работы в ней, с учетом субсидии из бюджета Московской области |  | Итого | 2015-2018гг. | 826,5 | 210,0 |  |  | 205,5 |  | 205,5 | 205,5 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 364,5 | 94,5 |  |  | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 462,0 | 115,5 |  |  | 115,5 |  | 115,5 | 115,5 |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Создание, развитие и техническое обслуживание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Королёв |  | Итого | 2015-2018гг. | 840,0 | 220,0 |  |  | 180,0 |  | 220,0 | 220,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 840,0 | 220,0 |  |  | 180,0 |  | 220,0 | 220,0 |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения городского округа Королёв, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных |  | Итого | 2015-2018гг. | 2 000,0 | 1 100,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 | Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв Московской области | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз, 100% Доля муниципальных ИС, соответствующих требованиям нормативных документов по защите информации, от общего количества муниципальных ИС, 100% |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 2 000,0 | 1 100,0 |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 Приобретение антивирусного программного обеспечения для защиты компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ городского округа Королёв |  | Итого | 2015-2018гг. | 700,0 | 400,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 700,0 | 400,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, в том числе шифровальных (криптографических) средств защиты информации, содержащихся в муниципальных ИС в соответствии с установленными требованиями |  | Итого | 2015-2018гг. | 600,0 | 300,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 600,0 | 300,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3 Обеспечение работников ОМСУ городского округа Королёв средствами электронной подписи |  | Итого | 2015-2018гг. | 700,0 | 400,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 700,0 | 400,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 4. | Задача 4 Внедрение систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Королёв Московской области |  | Итого | 2015-2018гг. | 1600,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 | Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв Московской области | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, подключенных к МСЭД, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области, 100 % |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 1600,0 | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 Развитие, модернизация и техническая поддержка систем электронного документооборота и ведения электронного архива (СЭД) в ОМСУ городского округа Королёв |  | Итого | 2015-2018гг. | 480,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 480,0 | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2 Внедрение и консультационная поддержка межведомственной системы электронного документооборота Московской области в ОМСУ городского округа Королёв |  | Итого | 2015-2018гг. | 1 120,0 | 280,0 |  |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 1 120,0 | 280,0 |  |  | 280,0 |  | 280,0 |  | 280,0 |  |  |
| 5. | Задача 5 Создание, развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Королёв |  | Итого | 2015-2018гг. | 19 472,0 | 5 602,0 |  |  | 3 850,0 |  | 5 010,0 |  | 5 010,0 | Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 271,0 | 3 271,0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 16 201,0 | 2 331,0 |  |  | 3 850,0 |  | 5 010,0 |  | 5 010,0 |  |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Разработка и публикация первоочередных наборов открытых данных на официальном сайте ОМСУ городского округа Королёв |  | Итого | 2015-2018гг. | 520,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, опубликовавших первоочередные наборы открытых данных на официальном сайте, от общего количества ОМСУ муниципального образования Московской области100, % |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 520,0 |  | 150,0 |  | 150,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  |  |
| 5.2 | Мероприятие 2 Разработка, развитие и техническая поддержка автоматизированных систем управления бюджетными процессами ОМСУ городского округа Королёв, с учетом субсидии из бюджета Московской области |  | Итого | 2015-2018гг. | 9 952,0 |  |  | 5 452,0 | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих автоматизированные системы управления бюджетными процессами ОМСУ Московской области в части исполнения местных бюджетов , 100% |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 271,0 |  |  | 3 271,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 681,0 |  |  | 2 181,0 | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  | 1 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Мероприятие 3 Создание, развитие и поддержание работы информационных систем Администрации городского округа | Заключе-ние контрактов на создание и поддержание информационных систем | Итого | 2015-2018гг. | 1 000,0 |  |  | 0,0 | 200,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 1 000,0 |  |  | 0,0 | 200,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
| 5.4 | Мероприятие 4 Создание, развитие и поддержание работы системы мониторинга информационных ресурсов и систем безопасности |  | Итого |  | 800,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв | 2015-2018гг. | 800,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
| 5.5 | Мероприятие 5 Создание и развитие ситуационного центра |  | Итого |  | 2 800,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 1 400,0 |  | 1400,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 2 800,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 1 400,0 |  | 1 400,0 |  |  |
| 5.6 | Мероприятие 1 Поставка, аппаратно-программного комплекса городского мониторинга | Заключение контрактов на закупку, установку и обслуживание системы видеонаблюдения | Итого | 2015-2018гг. | 2 400,0 | 0,0 |  |  | 1 000,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 2 400,0 | 0,0 |  |  | 1 000,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  |  |
| 5.7. | Мероприятие 2 Обеспечение органов местного самоуправления и подведомственных учреждений цифровой связью на основе IP-телефонии | Заключение контракта на внедрение системы IP-телефонии | Итого | 2015-2018гг. | 2 000,0 | 0,0 |  |  | 1 000,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 2 000,0 | 0,0 |  |  | 1 000,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  |  |
| 6 | Задача 6 Подключение ОМСУ городского округа Королёв к инфраструктуре электронного правительства Московской области |  | Итого | 2015-2018гг. | 1520,0 |  |  | 380,0 | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 | Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 1520,0 |  |  | 380,0 | 380,0 |  | 380,0 |  | 380,0 |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1 Перевод уникальных муниципальных услуг в электронный вид на РПГУ МО |  | Итого | 2015-2018гг. | 720,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | 180,0 |  | Доля уникальных муниципальных услуг, доступных на РПГУ МО для населения муниципального образования Московской области, от общего количества уникальных муниципальных услуг, предоставляемых ОМСУ муниципального образования Московской области,90 % |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 2 Внедрение и консультационная поддержка ИС УНП МО для взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах |  | Итого | 2015-2018гг. | 800,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 800,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
| 7. | Задача 7 Внедрение отраслевых сегментов РГИС МО на уровне муниципальных образований |  | Итого | 2015-2018гг. | 800,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 | Информационно-аналитическое управление Администрации городского округа Королёв Московской области | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих данные и подсистемы РГИС МО при осуществлении муниципальных функций, от общего числа ОМСУ муниципального образования Московской области, использующих в своей деятельности данные из подсистемы,100 % |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 800,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 1 Внедрение и консультационная поддержка отраслевых сегментов РГИС МО на уровне городского округа Королёв Московской области |  | Итого | 2015-2018гг. | 800,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 800,0 | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
| 8 | Задача 8 Внедрение ИКТ в систему дошкольного, общего и среднего образования в городского округа Королёв Московской области |  | Итого | 2015-2018гг. | 3 591,7 | 3 591,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 814,0 | 814,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 2 777,7 | 2 777,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 8.1 | Мероприятие 1 Обеспечение общеобразовательных организаций доступом в сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области |  | Итого | 2015-2018гг. | 2 568,0 | 2 568,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | Городской комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области | Доля муниципальных организаций дошкольного образования и муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования Московской области, подключенных к сети Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования - не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, - не менее 10 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенные в сельских поселениях, - не менее 2 Мбит/с, 100% |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 814,0 | 814,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 1 754,0 | 1 754,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 8.2 | Мероприятие 2 Приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных организациях, с учетом субсидии из бюджета Московской области |  | Итого | 2015-2018гг. | 1 023,7 | 1 023,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Приобретение мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных ресурсов в общеобразовательных организациях, с учетом субсидии из бюджета Московской области,70% |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 1 023,7 | 1 023,7 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО |  | 37 228,0 | 13 381,5 |  |  | 6 615,5 |  | 8 615,5 |  | 8 615,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 4 547,0 | 4 200,5 |  |  | 115,5 |  | 115,5 |  | 115,5 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Королёв |  | 32 681,0 | 9 181,0 |  |  | 6 500,0 |  | 8 500,0 |  | 8 500,0 |  |  |

_________