«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель руководителя

Администрации городского

округа Королев

_______________Шабалдас В.Л.

### IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

КОНТРАКТ № _________

на выполнение работ по капитального ремонта ВЗУ № 11 по адресу: г.Королев, мкр.Юбилейный, ул.Трофимова, д. 2

| Московская область, г. Королёв | «___» _________ 2017 г. |
| --- | --- |

Муниципальное образование «Город Королёв Московской области», от имени которого выступает Администрация городского округа Королёв Московской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя руководителя Администрации городского округа Королев Московской области Даниленко Олега Александровича, действующего на основании Постановления Администрации городского округа Королев Московской области от 22.08.2016 №1124-ПА, с одной стороны, и _________________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), место нахождения; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц – фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании _______, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и Московской области, на основании результатов осуществления закупки № _________________ (путем проведения аукциона в электронной форме), протокол ________________ № __________ от ______ г., заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить полный комплекс работ по капитальному ремонту ВЗУ № 11 по адресу: г.Королев,  мкр.Юбилейный, ул.Трофимова, д. 2 (далее – Объект) в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) в объеме, установленном в Сметной документации (Приложение № 2 к Контракту), и передать результат работ Заказчику (далее – работы) в сроки, указанные в статье 3 Контракта и в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Документация  на капитальный ремонт Объекта получила заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» по проверке достоверности определения сметной стоимости № Ц-6-0012-16 от 20.01.2016 г.

1.3. Капитальный ремонт Объекта осуществляется в рамках реализации Государственной Программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 года № 784/39, и в соответствии с Муниципальной программой городского округа Королёв Московской области на 2017-2021 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства», утверждённой Постановлением Администрации городского округа Королёв от 21.11.2016 № 1775-ПА.

1.4. Финансирование капитального ремонта Объекта, осуществляется за счет средств:

- бюджета Московской области

КБК: 910-0502-0720260320-240 - 4 693 701,68 руб.;

- бюджета городского округа Королев Московской области

КБК: 910-0502-07202S0320-240 – 1 173 425,42  руб.

ОКПД 2 43.22.11.190 - Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки

КОЗ:03.06.05.06.01 - Работы по ремонту систем холодного водоснабжения

Идентификационный код закупки: 17-35018176830501801001-0018-012-4322-244

Статья 2. Цена Контракта

2.1.  Цена Контракта составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, в том числе НДС_____% - _______ рублей ____ копеек (далее - Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта.

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ч. 13, ст. 34, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

2.2. Цена контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Генерального подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, монтаж оборудования, страхование, услуги субподрядных организаций.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

2.4. Изменение Цены Контракта по настоящему Контракту должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.5. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации в соответствии с Порядками исполнения бюджета Московской области по расходам, утвержденными распоряжениями Министерства финансов Московской области от 30.06.2015 № 22 РВ-42, за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы, по мере их поступления, путем перечисления Заказчиком безналичных денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика, указанный в разделе 17 Контракта.

Заказчик оплачивает выполненные работы на основании предъявленного Генеральным подрядчиком Заказчику счета после подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и Акта приемки Объекта, составленного по форме, согласно Приложению №4 к Контракту путем безналичного перечисления на расчетный счет Генерального подрядчика, реквизиты которого указаны в разделе 17 Контракта в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Акта приемки Объекта, составленного по форме согласно Приложению №4 к Контракту, Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

2.6. В случае уменьшения, ранее доведенных в установленном порядке Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Стороны согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ: в соответствии с графиком выполнения работ.

3.2. Начальный, конечный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Графиком производства работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 3 к Контракту).

3.3. Общая продолжительность работ и приемка их Заказчиком по Акту приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией (по форме Приложения № 4 к Контракту) составляет не более 63 (шестидесяти трех) календарных дней с даты начала работ, определенной в п. 3.1. Контракта.

В завершение работ по Контракту входит:

- письменное уведомление Генеральным подрядчиком Заказчика о завершении работ;

- передача Генеральным подрядчиком документов согласно пунктам 5.2.1, 5.2, 7.4, 8.3 Контракта.

Статья 4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Генерального подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.1.2. Требовать от Генерального подрядчика представления документов в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.

4.1.3. Запрашивать у Генерального подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

4.1.4. Требовать устранения недостатков ранее принятых работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных контрольными органами проверок в соответствии с их компетенцией и полномочиями.

4.1.5. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,  
ст. ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса РФ.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить готовность Объекта к выполнению работ по капитальному ремонту  в сроки, установленные настоящим Контрактом

4.2.2. Обеспечить осуществление контроля за исполнением Генеральным подрядчиком условий Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ в соответствии с условиями Контракта и требованиями нормативной  документации).

4.2.3. По письменному сообщению Генерального подрядчика о готовности Объекта к приемке, организовать совместно с Генеральным подрядчиком приемку выполненных работ по капитальному ремонту Объекта в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

4.2.4. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.2.5. Предоставить Генеральному подрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Заказчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

4.2.6. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2.7. В случае если Генеральным подрядчиком в соответствии с п. 5.1.3, 5.2.2 Контракта к исполнению обязательств по настоящему Контракту привлекаются другие лица - субподрядчики, обеспечить внесение в ЕАСУЗ сведений об их организационно-правовой форме, наименовании организации, ИНН, юридическом адресе, данных об органе, действующем от имени организации, сумме договора, виде работ в соответствии с условиями Контракта.

4.2.8. Не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Генерального подрядчика направить Генеральному подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями Контракта.

4.2.9. При неоплате Генеральным подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и условиями Контракта.

4.2.10. В течение 40 (Сорока) календарных дней с даты фактического исполнения обязательства Генеральным подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации  и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Генеральным подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

4.2.11. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации  и условиями Контракта.

4.2.12. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Генерального подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:

4.2.12.1. В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты окончания срока действия Контракта направить Генеральному подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

4.2.12.2. При неоплате в установленный срок Генеральным подрядчиком неустойки (штрафа, пени) не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации  и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения.

4.2.13. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Генеральным подрядчиком работ Сметной документации, актам о приемке выполненных работ, справкам о стоимости выполненных работ и затрат,  вызвать полномочных представителей Генерального подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

Статья 5. Права и обязанности Генерального подрядчика

5.1. Генеральный подрядчик вправе:

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии со статьей 8 настоящего Контракта.

5.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в ремонтной документации.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Генеральный подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.1.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

5.1.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.1.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

5.2. Генеральный подрядчик обязуется:

5.2.1. Качественно выполнить все работы по капитальному ремонту Объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, Графиком производства работ, в соответствии с действующими нормами и правилами выполнения работ, и сдать результат работ Заказчику (приемочной комиссии, сформированной Заказчиком в соответствии с п. 8.5.4 Контракта), а также передать Заказчику документы, необходимые для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

5.2.3. Обеспечить:

5.2.3.1. Выполнение работ по настоящему Контракту в полном соответствии со  строительными нормами и правилами на действующей станции с обеспечением ее бесперебойной работы.

5.2.3.2. Устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Объекта и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет.

5.2.3.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.2.4. Известить лиц, осуществляющих строительный контроль о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

5.2.5. Обеспечить содержание и ежедневную уборку Объекта  и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.2.6. Обеспечить выполнение работ и размещение материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка.

5.2.7. Известить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль о готовности к сдаче выполненных в полном объеме работ по Контракту.

5.2.8. Немедленно известить Заказчика:

- о непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком не монтируемого оборудования;

- о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- об иных независящих от Генерального подрядчика обстоятельствах, угрожающих качеству результатов выполняемых работ либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.9. В течение 5 (Пяти) календарных дней со дня утверждения Акта приемки Объекта вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Генеральному подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.2.10. Обеспечить  готовность Объекта и его помещений под монтаж не монтируемого технологического оборудования в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты завершения работ.

5.2.11. Произвести индивидуальное испытание монтируемого оборудования и принять участие в его комплексной апробации в присутствии представителей Заказчика. Уведомить Заказчика о проведении индивидуальных испытаний в течение 72 (Семидесяти двух) часов.

5.2.12. Нести ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генеральный подрядчик исправляет за свой счет.

5.2.13. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата работ Генеральным подрядчиком и приемки их Заказчиком, а также расходы на техническую инвентаризацию Объекта (получение технического и кадастрового паспортов на Объект).

5.2.14. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата работ Генеральным подрядчиком и приемки их Заказчиком.

5.2.15. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ (Объекта) до даты утверждения Акта приемки Объекта.

5.2.16. При проведении проверок контрольными органами по вопросам их компетенции и полномочий представлять при получении им соответствующего запроса (требования) все необходимые документы и информацию.

5.2.17. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.

5.2.18. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Генерального подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.2.19. Обеспечить постоянное нахождение на Объекте представителя Генерального подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций. Представить Заказчику приказ о назначении ответственного представителя Генерального подрядчика не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты заключения Контракта.

5.2.20. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ в течение 2 (Двух) рабочих дней восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.2.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.2.22. В случае привлечения субподрядных организаций, в соответствии с п. 23 ст. 34 №44-ФЗ (если цена договора более 10%), в отношении всех договоров субподряда, заключенных Генеральным подрядчиком в целях исполнения Контракта, вне зависимости от их цены:

5.3. Генеральный подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

5.3.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о нем.

5.3.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

5.3.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

Статья 6. Требования к материалам и оборудованию, используемым при выполнении работ

6.1. Обеспечение материалами, в том числе деталями и (или) конструкциями, и (или) оборудованием при выполнении работ по капитальному ремонту в соответствии с  настоящим Контрактом осуществляется Генеральным подрядчиком.

6.2. Используемые при выполнении работ материалы, оборудование, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, оборудования, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Используемые при выполнении работ материалы, оборудование, изделия и конструкции должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации у Генерального подрядчика и (или) третьих лиц, не подвергавшимися ремонту, модернизации и восстановлению, не находиться в залоге, под арестом или иным обременением.

6.4. Используемые при выполнении работ материалы, оборудование, изделия и конструкции должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 6 к Контракту «Качественные характеристики и показатели материалов и оборудования, используемых при выполнении работ», являющимся неотъемлемой частью Контракта.

Статья 7. Порядок выполнения работ

7.1. Генеральный подрядчик приступает к выполнению работ в соответствии с пунктом 3.2. при условии надлежащего выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.2. Генеральный подрядчик ежедневно ведет общий журнал работ по форме и в порядке, утвержденном приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ. Генеральный подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить недостатки, указанные Заказчиком.

7.3. Генеральный подрядчик письменно за 72 часа до начала приемки извещает Заказчика и лиц, осуществляющих строительный контроль и авторский надзор о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Готовность подтверждается трехсторонним Актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

7.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней составляется Двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Генеральный подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения Цены Контракта, установленной в статье 2 настоящего Контракта, устранить недостатки выполненных работ и обеспечить их надлежащее качество.

В случае отказа Генерального подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания, в Двустороннем акте делается соответствующая отметка. В случае неявки Генерального подрядчика для составления Двустороннего акта, акт составляется в отсутствие Генерального подрядчика и считается подписанным. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет Генерального подрядчика.

7.5. Лица, осуществляющие строительный контроль, имеют право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода капитального ремонта. Генеральный подрядчик обеспечивает их помещением для работы.

Статья 8. Порядок и сроки оплаты работ, порядок и сроки приемки выполненных работ (ее результатов), порядок и сроки оформления результатов приемки работ

8.1. Приемка работ осуществляется уполномоченными представителями Генерального подрядчика и Заказчика в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, санитарными правилами и нормами СанПиН, ГОСТ, СНиП, ТУ и другими действующими нормативными документами, а также условиями настоящего Контракта.

8.2. Поэтапная оплата за выполненные в отчетном периоде работы (отчетным периодом является календарный месяц), за исключением последнего отчетного периода, и подтвержденные оформленными актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 (далее - акт по форме № КС-2, справка по форме № КС-3 соответственно).

8.3. Ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до окончания отчетного периода, а по работам, выполненным в последнем отчетном периоде не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после их завершения, Генеральный подрядчик представляет в 4 (четырех) экземплярах Заказчику акты по форме № КС-2 и справку по форме № КС-3, а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты освидетельствования скрытых работ, материалы фотофиксации, осуществленной в соответствии с подпунктом 5.2.24 пункта 5.2 настоящего Контракта, иную необходимую исполнительную документацию), подписанные со стороны организации, уполномоченной осуществлять строительный контроль, и Генерального подрядчика и необходимые для оплаты счета.

8.4. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней, после представления Генеральным подрядчиком документов, указанных в п. 8.3 Контракта, осуществляет приемку работ, предусмотренных Контрактом, рассмотрение представленных документов или отказывает в подписании акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3.

Акт по форме № КС-2 и справка по форме № КС-3 принимаются Заказчиком при условии представления Генеральным подрядчиком полного комплекта документов, а именно: сертификатов, деклараций соответствия, технических паспортов и (или) других документов, удостоверяющих качество материалов, оборудования и инвентаря, их соответствие строительным нормам правилам.

8.5. Заказчик проводит экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта собственными силами.

8.6. Если по результатам рассмотрения документов, указанных в п. 8.3 Контракта, работы будут соответствовать представленным документам, Заказчик в срок, предусмотренный п. 8.4 Контракта, подписывает Акт по форме № КС-2 и справку по форме № КС-3 и затрат и возвращает по одному экземпляру Генеральному подрядчику, а также оформляет реестр на оплату.

8.7. Если по результатам рассмотрения документов, указанных в п. 8.3 Контракта, работы не будут соответствовать представленным документам, и/или если их объем, стоимость или качество не соответствуют условиям Контракта и/или не подтверждаются исполнительной документацией, Заказчик отказывает Генеральному подрядчику в подписании Акта о приемке выполненных работ и Справки о стоимости выполненных работ и затрат. Такой отказ оформляется отдельным документом, направляемым Заказчиком в срок, предусмотренный п. 8.4 Контракта, Генеральному Подрядчику (мотивированный отказ). В данном случае Акт по форме № КС-2 и справка по форме № КС-3 Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных недостатков и (или) доработки результатов работ.

8.8. Мотивированный отказ должен содержать требование об устранении недостатков/доработки результатов работ и срок такого устранения/доработки.

8.9. Генеральный подрядчик обязан в срок, установленный в мотивированном отказе, предусмотренном п. 8.3 Контракта, устранить указанные недостатки/произвести доработки за счет собственных средств и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект документов, предусмотренный п. 8.3 Контракта (с учетом выполненных доработок и устранений) и Отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок в 2 (Двух) экземплярах.

8.10. Если по результатам рассмотрения документов, представленных Заказчику в соответствии с п. 8.9 Контракта, работы будут соответствовать повторно представленным документам Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления документов принимает работы, подписывает Акт по форме № КС-2 и справка по форме № КС-3 и возвращает по одному экземпляру Генеральному подрядчику, а также оформляет реестр на оплату.

Если по результатам рассмотрения документов, указанных в п. 8.9 Контракта, работы не будут соответствовать повторно представленным документам Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.11. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Проектной и/или Рабочей документации, или не оформленные в установленном порядке, не могут быть приняты и оплате не подлежат.

8.12. Приемка Заказчиком (приемочной комиссией) результата работ (построенного Объекта) осуществляются в следующем порядке:

8.12.1. Генеральный подрядчик за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения работ обязан:

- вручить Заказчику уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ;

- подготовить результаты работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации.

8.12.2. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Генерального подрядчика уведомления, указанного в пункте 8.12.1 настоящего Контракта, обязан сформировать и утвердить состав приемочной комиссии (в случае принятия им решения о создании такой комиссии) и приступить к приемке результата работ.

8.12.3. Генеральный подрядчик предъявляет Заказчику (приемочной комиссии, сформированной Заказчиком) Объект в полной готовности и проектом Акта приемки объекта капитального ремонта (в четырех экземплярах).

8.12.4. Приемка результата работ (построенного Объекта), должна быть проведена в срок не позднее 14 рабочих дней с даты получения от Генерального подрядчика уведомления, указанного в пункте 8.12.1 настоящего Контракта.

8.13. Заказчик ежемесячно не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, за исключением последнего отчетного периода, с момента выставления счета и после подписания документов, предусмотренных п. 8.3 настоящего Контракта, осуществляет оплату Генеральному подрядчику выполненных по настоящему Контракту в пределах Цены Контракта и утвержденного лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

8.14. Заказчик, в случае отсутствия замечаний к выполненным работам Генеральным подрядчиком, производит окончательный расчет по Контракту в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Акта приемки Объекта.

8.15. Заказчик вправе приостановить приемку выполненных работ и проведение окончательного расчета за выполненные работы с Генеральным подрядчиком, если при их приемке обнаружены недостатки (дефекты) в работах (в том числе не надлежаще оформлены (не оформлены) документы, предусмотренные пунктом 8.3 Контракта, о чем делается соответствующая запись в Акте приемки Объекта.

В указанных случаях приемка выполненных работ, оформление Акта приемки Объекта в порядке, установленном в пункте 8.12.4 настоящего Контракта, и окончательный расчет производятся не позднее 5 (пяти) рабочих дней после устранения Генеральным подрядчиком недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, дефектов с возмещением расходов на их устранение за счет Генерального подрядчик а, если Генеральным подрядчиком недостатки (дефекты) не устранены в установленный для этого разумный срок. При этом в Акте приемки Объекта  делается соответствующая запись об устранении ранее указанных в нем недостатков (замечаний).

8.16. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Генерального подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

8.17. Подписание Заказчиком актов по форме № КС-2, справок по форме № КС-3 и Акта приемки Объекта не лишает его права представлять Генеральному подрядчику соответствующие требования (возражения) по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета Московской области.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.3. Если обстоятельства, указанные в п. 9.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Статья 10. Гарантии качества

10.1. Генеральный подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии  с действующими нормами и правилами, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока.

10.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты утверждения Заказчиком Акта приемки Объекта.

10.3. Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

10.4. При обнаружении в течение гарантийного срока указанных в п. 10.3 настоящего Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них Генеральному подрядчику в разумный срок по их обнаружении.

В течение 5 (Пяти) календарных дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком или организацией, осуществляющей строительный контроль, недостатках Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Генерального подрядчика в течение 10 (Десяти) календарных дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генеральный подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генеральным подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Генерального подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

10.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генеральный подрядчик. При этом Генеральный подрядчик должен быть извещен о недостатках Объекта.

10.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в п. 10.3 Контракта, Генеральный подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения Цены Контракта.

В случае получения письменного отказа Генерального подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Генерального подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Генерального подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об осуществлении закупок, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Генерального подрядчика.

Статья 11. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

11.1.  Принять к сведению, что Генеральный подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму _________ рублей ______ копеек, определенную в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, что составляет ________% от начальной максимальной Цены Контракта в форме ________________________ (банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику).

Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Генеральным подрядчиком какого-либо из своих обязательств по Контракту.

11.2. Срок действия обеспечения исполнения Контракта должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (Один) календарный месяц.

Денежные средства, поступившие Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Генеральному подрядчику при условии надлежащего исполнения Генеральным подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (Десять) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Генеральным подрядчиком в этом письменном требовании. (В случае предоставления Генеральным подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в форме внесения денежных средств).

11.3. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии).

11.4. Обеспечение исполнения Контракта распространяется в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по контракту, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по Контракту.

Статья 12. Ответственность Сторон

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

12.2. Генеральный подрядчик не вправе передавать свои обязательства по Контракту. Заключение субподрядных договоров не изменяет обязательства Генерального подрядчика по Контракту.

12.3. Генеральный подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

12.4.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Генеральный подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере _________________.

Размер штрафа определяется в следующем порядке:

-  2,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 2 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет превышает 100 млн. рублей).

12.5. В случае просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генеральным подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Генеральным подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле: С = СЦБ x ДП,

где:

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП / ДК x 100%,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

12.6. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Генеральным подрядчиком обязательств, за исключением просрочки исполнения Генеральным подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате штрафа. Размер штрафа является фиксированным и составляет _______________ руб., Размер штрафа определяется в следующем порядке:

- 10 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей).

- 0,5 процента Цены Контракта в случае, если Цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

12.7.	Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

12.8. 	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту после перечисления Генеральным подрядчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

12.9. В случаях выявления в ходе проверки неправильности расходования выделяемых по настоящему Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или уполномоченным контрольно-ревизионным органом, фактов необоснованного завышения сметной стоимости и/или неверного применение расценок и/или нецелевого расходования средств и/или завышения объемов работ, а также иных обстоятельств повлекших причинению ущерба Заказчику, Генеральный подрядчик возвращает Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования в течение 5 (пяти) банковских дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика указанного в ст. 17 настоящего Контракта.

12.10. В случае неисполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных п. 5.2.2. настоящего Контракта, Заказчик направляет Генеральному подрядчику требование об уплате штрафа. Размер штрафа определяется согласно п. 12.6 настоящего Контракта.

Статья 13. Охрана Объекта капитального ремонта

13.1. Генеральный подрядчик обеспечивает в установленном порядке охрану Объекта до даты передачи Объекта в управление эксплуатирующей организации.

13.2. Генеральный подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность Объекта капитального ремонта, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора.

13.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта в установленном порядке эксплуатирующей организации Генеральный подрядчик несет полную ответственность за охрану Объекта, в т.ч. всего имущества, материалов, оборудования, строительной техники.

Статья 14. Порядок урегулирования споров

14.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

14.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

14.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Московской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

14.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

14.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

14.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

14.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

14.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

Статья 15. Порядок расторжения Контракта

15.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в судебном порядке;

- в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

15.2. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Генеральный подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

15.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:

15.3.1. При существенном нарушении условий Контракта Генеральным подрядчиком.

15.3.2. Нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным графиком производства работ, более чем на 20 (двадцать) рабочих дней.

15.4.	Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения.

15.5. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Контракта несет Генеральный подрядчик.

15.6. Ответственность за сохранность Объекта после расторжения Контракта до момента заключения Контракта на проведение работ по строительству Объекта с новым Генеральным подрядчиком несет Заказчик.

15.7. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

15.8. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем Работ, выполненных Генеральным подрядчиком.

Статья 16. Прочие условия

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «31» декабря 2017 года (включительно).

Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ (дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).

16.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме с направлением информации, определенной ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

16.4. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой, факсимильной связью, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и его получение с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

16.5. Генеральный подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

16.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.

16.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Контракта Заказчик направляет информацию, установленную ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

16.8. Неотъемлемыми Приложениями к настоящему Контракту являются:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Сметная документация;

Приложение № 3 – График выполнения работ;

Приложение № 4 – Форма Акта приемки Объекта.

Приложение № 5 – Используемые при выполнении работ товары, их качественные характеристики и показатели.

Статья 17. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: Администрация городского округа Королёв Московской области | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Почтовый/юридический адрес: 141070, Московская область, г.Королёв, ул. Октябрьская, д.1 |  |
| Реквизиты: ИНН 5018176830, КПП 501801001 ОГРН 1145018038120 ОКТМО 4673400001 Тел.: 8 (495) 516-07-60, 516-09-03 Реквизиты: УФК по Московской области (ФКУ Администрации города Королёва/ Администрация городского округа Королёв, л/с 03910000150) ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г.МОСКВА 705 р/с 40204810700000002250 БИК 044583001 ОКПО: ОГРН: ОКФС: ОКОГУ: ОКОПФ: ОКТМО: ОКАТО: | Реквизиты: ИНН: КПП: Р/с К/с БИК: ОКПО: ОГРН: ОКФС: ОКОГУ: ОКОПФ: ОКТМО: ОКАТО: |
| Заказчик: Первый заместитель руководителя администрации городского округа Королев Московской области ______________ (Даниленко О.А.) М.П. | Генеральный подрядчик: ___________ (________________) М.П. |

Приложение №1

к контракту от «___» _____2017 №____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 2

к контракту

от «___» _____________ 2017 № ______

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ*

*рассчитывается после проведения торгов исходя из Цены Контракта и объемов, учтенных при расчете начальной (максимальной) цены Контракта.

| ЗАКАЗЧИК: |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  | ____________ (________________) М.П. | __________ (_______________) М.П. |

Приложение № 3

к Контракту

№

от «___» ___ 2017 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(прилагается отдельным файлом)

Генеральный подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием, локальным сметным расчетом и Графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью контракта в следующем порядке

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Кол-во (объем) | Срок выполнения работ (услуг) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ЗАКАЗЧИК: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ______________ (________________) М.П. | _____________ (_______________) М.П. |

Приложение № 4

к контракту от «___» _____2017 №____

ФОРМА

Акта приемки Объекта

от «____» ___________ №______

г. _________			                				    «___»__________201__ г.

Мы нижеподписавшиеся, ответственное лицо Заказчика, с одной стороны, и ответственное лицо Генерального подрядчика, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Генеральный подрядчик по состоянию на «__» ______________ 201_ г. выполнил Работы, предусмотренные контрактом от «___» ________201_ г. №______ (далее - Контракт) в объемах и сроки, предусмотренные Контрактом.

2. Стоимость выполненных Работ составляет ___________ (__________) рублей, включая НДС.

3. Стороны не имеют взаимных претензий по выполненным Работам, согласно контракта от «___» __________ 201___ №_______.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Представитель Заказчика: ____________________(Ф.И.О.) (подпись) |  | Представитель Генерального подрядчика: __________________ (Ф.И.О.) (подпись) |
| --- | --- | --- |
| МП |  | МП |

Приложение № 5

к контракту

от «___» _____________ 2017 № ______

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ТОВАРЫ, ИХ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ

(заполняется в соответствии с предложением победителя электронного аукциона)

| № | Наименование товара | Наименование показателя | Показатели используемого товара | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| __________________/ / М.П. | ____________________/ / М.П. |